****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**28.11.2017г. № 145**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Ремонт дорог населенных пунктов**

**в поселении Вороновское в 2018 году»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях повышения эксплуатационных характеристик дорог и прочностных показателей, а также развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, администрация поселения Вороновское постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2018 году» (приложение к настоящему постановлению).

2. Предусмотреть в бюджете поселения Вороновское расходы на финансирование муниципальной программы «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2018 году».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское

от «28» ноября года № 145

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2018 году»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Ремонт дорог в населенных пунктах поселения Вороновское в 2018 году». |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Бюджетный кодекс РФ;  -Закон города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;  -Устав поселения Вороновское  - Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП «Об утверждении Требований к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы» |
| Цель программы | Сохранность автомобильных дорог местного значения в поселении Вороновское |
| Задачи программы | Улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения. Повышение уровня безопасности дорожного движения. Качественное выполнение работ по ремонту и дорог.  Обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части. |
| Конечные результаты | Ремонт объектов дорожного хозяйства асфальтобетонными смесями – 163,6 тыс. кв.м.  Приведение в исправное техническое состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения – 27 ед.  Отсыпка дорог асфальтовой крошкой – 30,1 тыс. кв.м. |
| Заказчик программы | Администрация поселения Вороновское |
| Разработчик программы и ответственный исполнитель программы | Администрация поселения Вороновское |
| Координатор программы | Глава администрации поселения Вороновское |
| Срок реализации программы | 2018 год |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию мероприятия – 181 813 911,51  руб., в том числе:  - средства бюджета поселения Вороновское – 17 320 611,51 руб.  - средства субсидии из бюджета города Москвы – 164 493 300,00 руб. |

1. **Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Сохранность автомобильных дорог в поселении Вороновское зависит от качества и регулярности выполнения работ по ремонту объектов дорожного хозяйства, а также элементов по их обустройству в соответствии с требованиями к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядком выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы, утвержденными постановлением правительства Москвы № 762-ПП от 16.12.2014 года.

Реализация мероприятий программы позволит улучшить состояние и обеспечить нормальное функционирование автомобильных дорог общего пользования и безопасность дорожного движения.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

- выполнение работ по ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения Вороновское согласно адресному перечню объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2018 г. за счет средств субсидии бюджета города Москвы (приложение №1), адресному переченю объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2018 г. за счет средств бюджета поселения Вороновское (софинансирование) (приложение №2), адресному переченю объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2018 г. за счет средств бюджета поселения Вороновское (приложение №3).

1. **Прогноз развития реализации программы и планируемые показатели по итогам реализации программы**

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик.

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности.

Исходя из целей программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог.

1. **Цель, задачи и конечные результаты программы**

Целью программы является обеспечение сохранности и совершенствования объектов дорожного хозяйства, устойчивого и безопасного функционирования сети автомобильных дорог поселения Вороновское в отношении автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- качественное выполнение работ по ремонту дорог;

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения;

- снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

1. **Сроки и этапы реализации программы**

Программа предусматривает один этап реализации – 2018 год

**5. Ресурсное обеспечение программы**

Программа реализуется за счет средств местного бюджета поселения Вороновское и средств субсидии из бюджета города Москвы.

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета поселения Вороновское и средств субсидии из бюджета города Москвы осуществляется в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 181 813 911,51 руб.

**6. Оценка эффективности программы**

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить устойчивое и безопасное функционирование сети автомобильных дорог городского округа. Эффективность реализации программы по использованию бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется достижением целевых показателей.

**7. Организация управления и контроль за ходом программы**

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Вороновское.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Вороновское.

Администрация поселения Вороновское является заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация поселения Вороновское осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- привлечение организаций для реализации проектов программы в соответствии с действующим законодательством;

- информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы Совету депутатов поселения Вороновское.

Контроль за исполнением настоящей программы осуществляет глава администрации поселения Вороновское.

**8. Перечень мероприятий программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и содержание мероприятий** | **Ответственный исполнитель мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Объемы финансирования (руб.)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Ремонт объектов дорожного хозяйства асфальтобетонными смесями | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2018 г. | 164 493 300,00 | Субсидия из бюджета г. Москвы |
| 7 734 600,00 | Бюджет поселения Вороновское |
| 2 | Ремонт подъездной дороги к д. Семенково с расширением (ось Ж) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2018 г. | 5 559 971,86 | Бюджет поселения Вороновское |
| 3 | Ремонт дороги д. Юдановка уч. 7 | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2018 г. | 160 458,10 | Бюджет поселения Вороновское |
| 4 | Ремонт дорог материалом фрезирования | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2018 г. | 3 865 581,55 | Бюджет поселения Вороновское |
|  | Итого |  |  | **181 813 911,51** |  |

**9. Целевые показатели эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование мероприятий** | **наименование целевого показателя** | **ед. изм.** | **плановые значения 2018 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Работы по ремонту населенных пунктов | Приведение в технически исправное состояние автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | тыс. кв. м. | 163,6 |
| Приведение в исправное техническое состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения. | Количество | 27 |
| Приведение в нормативное санитарное состояние автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства (водоотведение) | П.м. | 40 |
| Приведение в технически исправное состояние автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства материалом фрезирования | Тыс. кв.м. | 30,1 |

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Ремонт дорог населенных пунктов

в поселении Вороновское в 2018 году»

**Адресный перечень объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2018 г. за счет средств субсидии бюджета города Москвы**

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Границы работ | | Категория | Площадь объекта по титулу, кв. м. | | | | Потребность в ремонте, кв. м.. | | | | Общая стоимость работ, руб. (за счет субсидий г. Москвы ). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная | Конечная | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| 1 | Дорога Калужское шоссе- д. Юрьевка-СНТ "Озерное" | ось (2551) | ось (4154) | 8в | 45664 | 0,00 | 10638,00 | 56302, | 9700,00 | 0,00 | 3064,00 | 12764,00 | 9851060,00 |
| ось (5404) | ось (5972) | 3039,00 | 1014,00 | 4053,00 | 3 115 515,00 |
| Итого по д. Калужское шоссе- д. Юрьевка-СНТ "Озерное" | | | | | 45664,00 | 0,00 | 10638,00 | 56302,00 | 12739,00 | 0,00 | 4078,00 | 16817,00 | **12 966 575,00** |
| 2 | Подъездная дорога от д.Безобразово к базе отдыха "Салют" | ось (0) | ось (1596) | 8в | 6595,00 | 0,00 | 979,00 | 7574,00 | 6595,00 | 0,00 | 979,00 | 7574,00 | 7 783 160,00 |
| Итого по д. Безобразово | | | | | **6595,00** | **0,00** | **979,00** | **7574,00** | **6595,00** | **0,00** | **979,00** | **7574,00** | **7 783 160,00** |
| 3 | Дорога д. Косовка (левая сторона) | ось А(0) | ось А(630) | 8в | 11770,00 | 0,00 | 2156,00 | 13926,00 | 1896 | 0,00 | 614,00 | 2510,00 | 3 277 845,00 |
| ось Б(0) | ось Б(649) | 1973 | 0,00 | 589,00 | 2562,00 | 2 616 605,00 |
| ось Ж(0) | ось Ж(489) | 1998 | 0,00 | 625,00 | 2623,00 | 2 665 170,00 |
| ось Д(0) | ось д(164) | 738 | 0,00 | 217,00 | 955,00 | 976 950,00 |
| Итого по д. Косовка (левая сторона) | | | | | **11 770,00** | **0,00** | **2 156,00** | **13 926,00** | **6 605,00** | **0,00** | **2 045,00** | **8 650,00** | **9 536 570,00** |
| 4 | дорога д.Косовка(правая сторона) | ось А(0) | ось А(387) | 8в | 3981,00 | 0,00 | 1205,00 | 5186,00 | 1077 | 0,00 | 415,00 | 1492,00 | 1 478 805,00 |
| ось Б(0) | ось Б(211) | 621 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 723 465,00 |
| ось Г(0) | ось Г(511) | 1387 | 0,00 | 463,00 | 1850,00 | 1 865 875,00 |
| ось Д(0) | ось Д(161) | 409 | 0,00 | 159,00 | 568,00 | 562 345,00 |
| Итого по д. Косовка (правая сторона) | | | | | **3981,00** | **0,00** | **1205,00** | **5186,00** | **3494,00** | **0,00** | **1037,00** | **4531,00** | **4630490,00** |
| 5 | Дорога д.Рыжово | ось Б(12) | ось Б(129) | 8в | 4640,00 | 0,00 | 1426,00 | 6066,00 | 354,00 | 0,00 | 116,00 | 470,00 | 475 050,00 |
| Итого по д. Рыжово | | | | | **4640,00** | **0,00** | **1426,00** | **6066,00** | **354,00** | **0,00** | **116,00** | **470,00** | **475 050,00** |
| 6 | дорога д. Бабенки | ось Б(0) | ось Б(224) | 8в | 3061,00 | 0,00 | 1206,00 | 4267,00 | 599,00 | 0,00 | 172,00 | 771,00 | 790 715,00 |
| ось Г(0) | ось Г(70) | 192,00 | 0,00 | 52,00 | 244,00 | 251 760,00 |
| Итого по д. Бабенки | | | | | **3061,00** | **0,00** | **1206,00** | **4267,00** | **791,00** | **0,00** | **224,00** | **1015,00** | **1 042 475,00** |
| 7 | Дорога с..Богоявление | ось А(254) | ось А(561) | 8в | 6573,00 | 0,00 | 2162,00 | 8735,00 | 1076,00 | 0,00 | 516,00 | 1592,00 | 1 532 180,00 |
| ось Б(0) | ось Б(106) | 385,00 | 0,00 | 170,00 | 555,00 | 540 325,00 |
| Ось В (0) | ось В(352) | 1302,00 | 0,00 | 391,00 | 1693,00 | 1 727 970,00 |
| ось Г(0) | ось Г(415) | 2008,00 | 0,00 | 641,00 | 2649,00 | 2 685 460,00 |
| Итого по с. Богоявление | | | | | 6 573,00 | - | 2 162,00 | 8 735,00 | 4 771,00 | - | 1 718,00 | 6 489,00 | 6 485 935,00 |
| 8 | Дорога д. Сахарово | ось А(180) | ось А(510) | 8в | 8621,00 | 0,00 | 0,00 | 8621,00 | 1085 | 0,00 | 0,00 | 1085,00 | 1 264 025,00 |
| ось Б(0) | ось Б(250) | 1001 | 0,00 | 0,00 | 1001,00 | 1 166 165,00 |
| ось Г(0) | ось Г(281) | 1325 | 0,00 | 0,00 | 1325,00 | 1 543 625,00 |
| ось Д(0) | ось Д(290) | 1436 | 0,00 | 0,00 | 1436,00 | 1 672 940,00 |
| ось Е(0) | ось Е(439) | 1584 | 0,00 | 0,00 | 1584,00 | 1 845 360,00 |
| ось Ж(0) | ось Ж(226) | 931 | 0,00 | 0,00 | 931,00 | 1 084 615,00 |
| Итого по д. Сахарово | | | | | 8 621,00 | - | - | 8 621,00 | 7 362,00 | - | - | 7 362,00 | **8 576 730,00** |
| 9 | Дорога д. Львово | ось А(0) | ось А(337) | 8в | 1310,00 | 0,00 | 586,00 | 1896,00 | 1199,00 | 0,00 | 586,00 | 1785,00 | 1 713 275,00 |
| ось Б(0) | ось Б(11) | 8в | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 129 315,00 |
| Итого по д. Львово | | | | | 1310,00 | 0,00 | 586,00 | 1896,00 | 1310,00 | 0,00 | 586,00 | 1896,00 | **1 842 590,00** |
| 10 | Дорога с. Вороново (левая сторона) | ось К(0) | ось К(86) | 8а | 12956,40 | 416,40 | 766,70 | 14139,50 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 362 315,00 |
| ось Б(0) | ось Б(302) | 1151,00 | 0,00 | 0,00 | 1151,00 | 1 340 915,00 |
| ось Е(0) | ось Е(33) | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 298 240,00 |
| ось И(0) | ось И(392) | 1551,00 | 0,00 | 0,00 | 1551,00 | 1 806 915,00 |
| ось Л(0) | ось Л(120) | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 570 850,00 |
| Итого по с. Вороново (левая сторона) | | | |  | 12956,40 | 416,40 | 766,70 | 14139,50 | 3759,00 | 0,00 | 0,00 | 3759,00 | 4379235,00 |
| 11 | Дорога с. Вороново (правая сторона) | ось Б(0) | ось Б(232) | 8а | 17026,30 | 0,00 | 0,00 | 17026,30 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 798 025,00 |
| ось В(0) | ось В(821) | 3601,00 | 0,00 | 0,00 | 3601,00 | 4 195 165,00 |
| ось З(0) | ось З(106) | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 470 660,00 |
| ось Д(0) | ось Д(350) | 1052,00 | 0,00 | 0,00 | 1052,00 | 1 225 580,00 |
| ось Е(0) | ось Е(166) | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 559 200,00 |
| ось Е(252) | ось Е(721) | 1620,00 | 0,00 | 0,00 | 1620,00 | 1 887 300,00 |
| Итого по с. Вороново (правая сторона) | | | |  | 17026,30 | 0,00 | 0,00 | 17026,30 | 7842,00 | 0,00 | 0,00 | 7842,00 | 9135930,00 |
| 12 | с.Вороново, дорога к мкр-ну "Пролетарий" | ось А(0) | ось А(607) | 8в | 2865,00 | 0,00 | 924,00 | 3789,00 | 2 510,00 | 0,00 | 790,00 | 3300,00 | 3 350 750,00 |
| ось Б(0) | ось Б(95) | 355,00 | 0,00 | 134,00 | 489,00 | 485 935,00 |
| Итого по с.Вороново, дорога к мкр-ну "Пролетарий" | | | |  | 2865,00 | 0,00 | 924,00 | 3789,00 | 2865,00 | 0,00 | 924,00 | 3789,00 | 3836685,00 |
| 13 | Дорога с. Вороново мкр. Лесхоз | ось А(0) | ось А(368) | 8в | 2681,00 | 0,00 | 0,00 | 2681,00 | 1249,00 | 0,00 | 0,00 | 1249,00 | 1 455 085,00 |
| ось Б(0) | ось Б(225) | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 985 590,00 |
| ось В(0) | ось В(221) | 586,00 | 0,00 | 0,00 | 586,00 | 682 690,00 |
| Итого по с. Вороново | | | |  | 2681,00 | 0,00 | 0,00 | 2681,00 | 2681,00 | 0,00 | 0,00 | 2681,00 | 3123365,00 |
| 14 | Дорога д. Семенково | ось М(0) | ось П(166) | 8в | 38050,00 | 0,00 | 6192,00 | 44242,00 | 1792,00 | 0,00 | 0,00 | 1792,00 | 2 087 680,00 |
| ось Т(0) | ось Т(310) | 1318,00 | 0,00 | 0,00 | 1318,00 | 1 535 470,00 |
| ось К(310) | ось К(558) | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 866 760,00 |
| ось У(0) | ось У(321) | 1064,00 | 0,00 | 0,00 | 1064,00 | 1 239 560,00 |
| ось Ф(0) | ось Ф(328) | 1341,00 | 0,00 | 0,00 | 1341,00 | 1 510 085,00 |
| ось Ц(0) | ось Ц(334) | 1317,00 | 0,00 | 0,00 | 1317,00 | 1 534 305,00 |
| ось С(140) | ось С(400) | 1077,00 | 0,00 | 0,00 | 1077,00 | 1 787 820,00 |
| ось С(848) | ось С(1854) | 4299,00 | 0,00 | 0,00 | 4299,00 | 7 080 100,00 |
| Итого по д. Семенково | | | |  | 38 050,00 | - | 6 192,00 | 44 242,00 | 12 952,00 | - | - | 12 952,00 | 17 641 780,00 |
| 15 | Дорога д. Юдановка (правая сторона) | ось А(21) | ось А(600) | 8в | 7890,30 | 0,00 | 1332,10 | 9222,40 | 1851,00 | 0,00 | 0,00 | 1851,00 | 2 156 415,00 |
| ось Б(0) | ось Б(1043) | 4451,00 | 0,00 | 1332,00 | 5783,00 | 5 904 695,00 |
| ось В(0) | ось В(138) | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 454 350,00 |
| ось Г(0) | ось Г(182) | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 551,00 | 641 915,00 |
| Итого по д. Юдановка (правая сторона) | | | |  | 7 890,30 | 0,00 | 1 332,10 | 9 222,40 | 7 243,00 | 0,00 | 1 332,00 | 8 575,00 | 9 157 375,00 |
| 16 | Дорога д. Юрьевка (правая сторона) | ось А(191) | ось А(502) | 8в | 3806,00 | 0,00 | 1015,00 | 4821,00 | 816,00 | 0,00 | 290,00 | 1106,00 | 1 107 240,00 |
| ось В(0) | ось В(454) | 2181,00 | 0,00 | 500,00 | 2681,00 | 2 810 865,00 |
| Итого по д. Юрьевка (правая сторона) | | | |  | 3806,00 | 0,00 | 1015,00 | 4821,00 | 2997,00 | 0,00 | 790,00 | 3787,00 | 3 918 105,00 |
| 17 | Дорога д. Ясенки | ось Б (0) | ось Б(1176)Варшавское шоссе | 8в | 10825,10 | 24,30 | 2776,30 | 13625,70 | 4168,00 | 0,00 | 0,00 | 4168,00 | 4 855 720,00 |
| **ось А (0)** | ось А (905) Варшавское шоссе | 3956,00 | **0,00** | 849,00 | 4805,00 | 5 067 200,00 |
| Итого по д. Ясенки | | | |  | 10825,10 | 24,30 | 2776,30 | 13625,70 | 8124,00 | 0,00 | 849,00 | 8973,00 | 9 922 920,00 |
| 18 | дорога д. Голохвастово | ось В(0) Калужское шоссе | ось В(298) д. 19 | 8в | 3642,00 | 0,00 | 1458,00 | 5100,00 | 748,00 | 0,00 | 187,00 | 935,00 | 972 400,00 |
| ось Г(0)Калужское шоссе | ось Г(299) д.63 | 1019,00 | 0,00 | 292,00 | 1311,00 | 1 344 815,00 |
| ось А(0)Калужское шоссе | ось А(283)д. 12 | 1553,00 | 0,00 | 345,00 | 1898,00 | 1 995 545,00 |
| ось Б(0) | ось Б(283) | 498,00 | 0,00 | 207,00 | 705,00 | 938 460,00 |
| Итого по д. Голохвастово | | | |  | 3642,00 | 0,00 | 1458,00 | 5100,00 | 3818,00 | 0,00 | 1031,00 | 4849,00 | 5 251 220,00 |
| 19 | Дорога с. Новогромово (правая сторона) | ось Д(0) | ось Д(0) | 8в | 5945,00 | 0,00 | 1452,00 | 7397,00 | 903,00 | 0,00 | 344,00 | 1247,00 | 1 237 755,00 |
| ось Б(0) | ось Б(253) | 564,00 | 0,00 | 375,00 | 939,00 | 859 560,00 |
| ось В(0) | ось В(158) | 549,00 | 0,00 | 233,00 | 782,00 | 765 405,00 |
| ось Г(0) | ось Г(342) | 1 211,00 | 0,00 | 500,00 | 1711,00 | 1 680 815,00 |
| Итого по д. Новогромово (правая сторона) | | | |  | 5945,00 | 0,00 | 1452,00 | 7397,00 | 3227,00 | 0,00 | 1452,00 | 4679,00 | 4543535,00 |
| 20 | Дорога с. Новогромово (левая сторона) | ось А(0) | ось А(279) | 8в | 3561,00 | 0,00 | 1226,00 | 4787,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 1 025 200,00 |
| ось Б(0) | ось Б(544) | 1 749,00 | 0,00 | 785,00 | 2534,00 | 2 461 485,00 |
| ось В(0) | ось В(276) | 932,00 | 0,00 | 441,00 | 1373,00 | 1 323 920,00 |
| Итого по д. Новогромово (левая сторона) | | | |  | 3561,00 | 0,00 | 1226,00 | 4787,00 | 3561,00 | 0,00 | 1226,00 | 4787,00 | 4810605,00 |
| 21 | Подъездная дорога от д. Новогромово к СНТ "Ясенки АПН" | 0,00 | 1587,00 |  | 6917,00 | 0,00 | 0,00 | 6917,00 | 6917,00 | 0,00 | 0,00 | 6917,00 | 8 058 305,00 |
| Итого по д. Новогромово | | | |  | 6917,00 | 0,00 | 0,00 | 6917,00 | 6917,00 | 0,00 | 0,00 | 6917,00 | 8058305,00 |
| 22 | Дорога с. Свитино | ось А(113) | ось А(183) |  | 6015,00 | 0,00 | 1853,00 | 7868,00 | 364,00 | 0,00 | 136,00 | 500,00 | 497 500,00 |
| ось А(460) | ось А(814) | 827,00 | 0,00 | 430,00 | 1257,00 | 1 195 655,00 |
| ось Б(0) | ось Б(605) | 1 726,00 | 0,00 | 549,00 | 2275,00 | 2 307 250,00 |
| ось В(0) | ось В(165) | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 547 550,00 |
| ось Г(0) | ось Г(125) | 411,00 | 0,00 | 283,00 | 694,00 | 631 635,00 |
| ось Д(0) | ось Д(209) | 595,00 | 0,00 | 228,00 | 823,00 | 816 295,00 |
| Итого по с. Свитино | | | |  | 6015,00 | 0,00 | 1853,00 | 7868,00 | 4393,00 | 0,00 | 1626,00 | 6019,00 | 5 995 885,00 |
| 23 | Дорога п. ЛМС мкр. Центральный (за столовой) | ось А(0) | ось А(496) | 8в | 7571,00 | 410,00 | 315,00 | 8296,00 | 1825,00 | 410,00 | 315,00 | 2550,00 | 2 296 225,00 |
| ось Б(0) | ооь Б(359) | 1135,00 | 0,00 | 0,00 | 1135,00 | 1 322 275,00 |
| ось В(0) | ось В(282) | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 | 1 039 180,00 |
| ось Г90) | ось Г(254) | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 758,00 | 883 070,00 |
| ось Д(0) | ось Д(323) | 959,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 | 1 117 235,00 |
| ось Е(0) | ось Е(305) | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,00 | 1 456 250,00 |
| ось Ж(0) | ось Ж(260) | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 752,00 | 876 080,00 |
| Итого по п. ЛМС | | | |  | 7571,00 | 410,00 | 315,00 | 8296,00 | 7571,00 | 410,00 | 315,00 | 8296,00 | 8 990 315,00 |
| 24 | Дорога д. Бакланово | ось Б(0) | ось Б(466) | 8в | 14292,00 | 0,00 | 1951,00 | 16243,00 | 1 957,00 | 0,00 | 580,00 | 2537,00 | 2 593 105,00 |
| ось Г(0) | ось Г(83) | 337,00 | 0,00 | 115,00 | 452,00 | 621 520,00 |
| ось В(0) | ось В(294) | 1 214,00 | 0,00 | 263,00 | 1477,00 | 1 556 330,00 |
| ось Д(0) | ось Д(171) | 714,00 | 0,00 | 240,00 | 954,00 | 961 410,00 |
| ось Е(0) | ось Е(107) | 414,00 | 0,00 | 124,00 | 538,00 | 549 270,00 |
| ось Ж(78) | ось Ж(294) | 772,00 | 0,00 | 253,00 | 1025,00 | 1 036 000,00 |
| ось Н(0) | ось Н(57) | 260,00 | 0,00 | 83,00 | 343,00 | 347 720,00 |
| ось Л(0) | ось Л(756) | 2 384,00 | 0,00 | 825,00 | 3209,00 | 3 222 860,00 |
| ось П(0) | ось П(60) | 291,00 | 0,00 | 56,00 | 347,00 | 369 255,00 |
| ось К(0) | ось К(219) | 835,00 | 0,00 | 293,00 | 1128,00 | 1 130 995,00 |
| Итого по д. Бакланово | | | |  | 14292,00 | 0,00 | 1951,00 | 16243,00 | 9178,00 | 0,00 | 2832,00 | 12010,00 | 12 388 465,00 |
|  | **Итого: на 2018 г.** |  |  |  | **236258,10** | **850,70** | **41619,10** | **278727,90** | **131149,00** | **410,00** | **23160,00** | **154719,00** | **164 493 300,00** |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Ремонт дорог населенных пунктов

в поселении Вороновское в 2018 году»

**Адресный перечень объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2018 г.**

**за счет средств бюджета поселения Вороновское (софинансирование).**

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Границы работ | | Категория | Площадь объекта по титулу, кв. м. | | | | Потребность в ремонте, кв. м.. | | | | Общая стоимость работ, руб. (за счет средств местного бюджета ). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная | Конечная | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| 1 | Дорога с.Никольское | осьА (540) | осьА (872) | 8в | 6 997 | - | 2 038 | 9 035 | 920 | - | 373 | 1 293 | 1174285,00 |
| ось В (0) | ось В (19) | 8в | 86 | - | 30 | 116 | 158 960,00 |
| Итого по с. Никольское | | | | | 6 997 | - | 2 038 | 9 035 | 1 006 | - | 403 | 1 409 | 13332453,00 |
| 2 | дорога д. Безобразово | ось Б(0) д. 54 | ось Б(130) д. 24 | 8в | 7 884 | - | 2 570 | 10 454 | 396 | - | - | 396 | 334 620,00 |
| ось А(0) ул. Садовая д.2 | ось А (20) ТП | 202 | - | - | 202 | 307 170,00 |
|  | | | | | 7884 | - | 2570 | 10454 | 598 | - | - | 598 | 641790 |
| 3 | Дорога с.Ворсино | ось Н | ось Н(201) | 8в | 12 692 | - | 3 192 | 15 884 | 559 | - | 321 | 880 | 824 575,00 |
| ось И | ось И(70) | 532 | - | - | 532 | 619 780,00 |
| ось Г | ось Г(109) | 412 | - | 175 | 587 | 574 480,00 |
| ось К | ось К(223) | 675 | - | - | 675 | 786 375,00 |
| ось Л | ось Л(131) | 407 | - | - | 407 | 474 155,00 |
| ось В | ось В(300) | 756 | - | - | 756 | 880 740,00 |
| ось П(0) | ось П(391) | 1 102 | - | 235 | 1 337 | 1 410 730,00 |
| ось М | ось М(51) | 162 | - | - | 162 | 188 730,00 |
| Итого по д. Ворсино | | | |  | 12 692 | - | 3 192 | 15 884 | 4 605 | - | 731 | 5 336 | 5 759 565 |
|  | **Итого: на 2018 г.** |  |  |  | **27573** | **-** | **7800** | **35373** | **6209** | **-** | **1134** | **7343** | **7 734 600,00** |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Ремонт дорог населенных пунктов

в поселении Вороновское в 2018 году»

**Адресный перечень объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2018 г.**

**за счет средств бюджета поселения Вороновское.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **наименование мероприятий** | **ед. изм.** | **плановые значения 2018 г.** | | **Стоимость работ за счет средств субсидии г. Москвы (руб.)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| 1 | Ремонт подъездной дороги к д. Семенково с расширением (ось Ж) | | Тыс. кв. м. | | 1,6 | 5 559 971,86 |
| 2 | Ремонт дороги д. Юдановка уч. 7 (устройство системы водоотведения) | | П.м. | | 40 | 160 458,10 |
| 3 | Ремонт дорог материалом фрезерования | | Тыс. кв. м. | | 30,4 | 3 865 581,55 |
| Итого | | | | | | 9 586 011,51 |