АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2017г. № 146

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории

поселения Вороновское в 2018 году»

В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях повышения уровня внешнего благоустройства и создания комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское, улучшения экологической обстановки администрация поселения Вороновское постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году» (приложение к настоящему постановлению).

2. Предусмотреть в бюджете поселения Вороновское расходы на финансирование муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

Глава администрации

поселения Вороновское                                                                 Е.П. Иванов

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское

от «28» ноября 2017 года № 146

Муниципальная программа

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году»

| Наименование муниципальной программы | « Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году». (далее программа). |
| --- | --- |
| Цель программы | Повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское, улучшение экологической обстановки. |
| Задачи программы | -обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части, тротуаров на дворовых территориях и территориях населенных пунктов; - обеспечение содержания объектов озеленения на территории поселения; - поддержание в нормативном состоянии объектов благоустройства и озеленения; - обеспечение безопасности и создание комфортных условий на детских игровых площадках; - ремонт объектов благоустройства; - организация сбора мусора (твердых коммунальных отходов); - ликвидация аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев, выполнение работ по санитарной обрезке деревьев; - уничтожение борщевика Сосновского с внесением гербицидов на территориях в границах населенных пунктов; - ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора; - отлов безнадзорных и бесхозяйных животных (собак). |
| Конечные результаты программы | Реализация программы приведет к достижению следующих результатов: - поддержание в нормативном состоянии дворовых территорий в поселении Вороновское – 26 дворов; - поддержание в нормативном состоянии территории объектов благоустройства и озеленения на территории населенных пунктов – 53 объекта; - ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора на территории поселения Вороновское в объеме 6700 м3 мусора; - содержание зеленых насаждений, в. т.ч вырубка аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев -270 ед., санитарная обрезка зеленых насаждений – 100 ед.; - ремонт (устройство) объектов благоустройства на территории жилой застройки и населенных пунктов- 20 объектов; - отлов безнадзорных и бесхозяйных животных (собак) в количестве – 57 ед.; - уничтожение борщевика Сосновского на территории площадью 55 га.; - приобретение контейнеров для вывоза ТКО – 48 шт.; - ремонт, очистка и дезинфекция колодцев – 30 ед.; - разработка паспортов дворовых территорий МКД-26 ед. |
| Перечень мероприятий программы | Приложение № 1 к программе |
| Координатор программы | Глава администрации поселения Вороновское |
| Разработчик программы и ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация поселения Вороновское |
| Сроки реализации программы | 2018 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 73 386 489,01 руб., из них по источникам: средства субсидии из бюджета города Москвы на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных– 4 119 500,00 руб.; средства субсидии из бюджета города Москвы на благоустройство территорий жилой застройки – 6 472 000,00 руб.; средства бюджета поселения Вороновское - 62 794 989,01 руб. |

Паспорт  программы

## 1. Анализ проблемы и обоснование ее решения

## программными методами

Благоустройство является одной из важных отраслей городского хозяйства, от состояния которого зависит степень комфортности проживания жителей в поселении Вороновское, а значит и условия жизни населения.

В поселении Вороновское 26 дворов, в которые входят 51 строение со своими придомовыми территориями, а также 53 объекта благоустройства и озеленения на территории населенных пунктов, которые включают в себя:

- проезды – 40 446,00 кв.м.;

- тротуары (усовершенствованное покрытие) – 21 110,30 кв.м.;

- газоны – 296 347,62 кв.м.;

- детские площадки – 42 ед;

- спортивные площадки – 18 ед.

- многофункциональные спортивные площадки – 18 ед.

- роллегородок -1ед.

- урны – 552 ед.;

- скамейки – 550 шт.

Сохранность объектов благоустройства на территории поселения зависит от качества и регулярности выполнения работ по их содержанию и  ремонту в соответствии  с требованиями  Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы № 1018 от 09.11.1999 г., Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы от 4 августа 2014 г. N 05-14-236/4 "Об утверждении Регламента и Технологических карт на работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий",  Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002г. № 743-ПП  «Об утверждении правил создания, содержания и охраны зелёных насаждений города Москвы».

На территории поселения Вороновское необходимо поддерживать в нормативном состоянии  объекты озеленения, такие как кустарник, деревья, газоны, цветники, своевременно ликвидировать  аварийные, ветровальные, сухостойных деревья, осуществлять по мере необходимости санитарную обрезку деревьев и кустарников, производить окос травы на  газонах.

В целях поддержания чистоты и порядка на территории поселения необходимо  своевременно выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки и навалы мусора и обеспечивать условия для сбора и вывоза мусора с мест его санкционированного размещения.

Реализация  вышеуказанных задач  позволит улучшить состояние объектов благоустройства и озеленения, а также обеспечить их нормальное функционирование.

Для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории поселения необходимо проводить регулярные работы по отлову безнадзорных и бесхозяйных животных (собак).

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территории и создание комфортной среды для жителей поселения Вороновское.

На сегодняшний день, администрацией поселения Вороновское осуществляется контроль за содержанием объектов благоустройства и озеленения, соблюдением Правил благоустройства и иных муниципальных нормативных правовых актов в сфере благоустройства организациями и предпринимателями. Для выполнения работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и озеленения в рамках бюджетного финансирования планируется привлекать организации в соответствии с действующим законодательством.

2. Прогноз развития реализации программы

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения Вороновское, повышения комфортности условий проживания для жителей.

3. Цель, задачи и конечные результаты программы

## Цель программы:

## - повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское;

## - улучшение экологической обстановки.

## Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- обеспечение содержания объектов озеленения на территории поселения; озеленения;

-поддержание в нормативном состоянии объектов благоустройства и обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части, тротуаров на дворовых территориях и территориях населенных пунктов;

- обеспечение безопасности и создание комфортных условий на детских игровых площадках;

- ремонт объектов благоустройства.

Основные мероприятия программы изложены в приложении № 1 к программе. Адресный перечень программы изложен в приложениях № 3; № 4 к программе.

Конечные результаты программы:

- поддержание в нормативном состоянии дворовых территорий в поселении Вороновское – 26 дворов;

- поддержание в нормативном состоянии территории объектов благоустройства и озеленения на территории населенных пунктов – 53 объекта;

- ликвидация  несанкционированных свалок и навалов мусора на территории поселения Вороновское в объеме 6700 м3 мусора;

- содержание зеленых насаждений, в. т.ч вырубка аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев - 270 ед., санитарная обрезка зеленых насаждений – 100 ед.;

- ремонт (устройство) объектов благоустройства на территории жилой застройки - ремонт (устройство) объектов благоустройства на территории жилой застройки и населенных пунктов- 20 объектов;

- приобретение контейнеров для вывоза ТКО – 48 шт.

- отлов безнадзорных и бесхозяйных животных (собак) в количестве – 57 ед.;

- уничтожение борщевика Сосновского на территории площадью 55 га.;

- ремонт, очистка и дезинфекция колодцев – 30 ед.;

- разработка паспортов дворовых территорий МКД-26 ед.

4.Сроки и этапы реализации  программы

Программа предусматривает один этап реализации -2018 год.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы, бюджета поселения Вороновское.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы, субсидии из бюджета города Москвы от патентной системы налогообложения и бюджета поселения Вороновское в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 73 386 489,01 руб. из них по источникам:

- средства субсидии из бюджета города Москвы на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных – 4 119 500,00 руб.

- средства субсидии из бюджета города Москвы на благоустройство территорий жилой застройки – 6 472 000,00 руб.

- средства бюджета поселения Вороновское – 62 794 989,01 руб.

6. Оценка эффективности программы

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы.

Эффективность реализации программы по использованию бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется достижением целевых показателей (приложение № 2 к программе).

7. Организация управления и контроль за ходом реализации программы

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Вороновское в городе Москве.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Вороновское в городе Москве.

Администрация поселения Вороновское в городе Москве является заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация поселения Вороновское в городе Москве осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- информационно – аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления поселения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется главой поселения Вороновское.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году»

Перечень мероприятий программы «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году»

| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования (руб.) | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | средства субсидии из бюджета города Москвы | средства субсидии из бюджета города Москвы (патенты) | средства из бюджета поселения Вороновское |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание и текущий ремонт дворовых территорий, объектов благоустройства и озеленения в поселении Вороновское | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2018г. | 34 499 269,44 | 0,00 | 0,00 | 34 499 269,44 |
| 2 | Ремонт объектов благоустройства на территории жилой застройки (дворы), в. т.ч. населенные пункты | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2018г. | 19 323 383,60 | 0,00 | 6 472 000,00 | 12 851 383,60 |
| 3. | Вырубка аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2018г. | 2 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 000,00 |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2018г. | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 5. | Отлов собак | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2018 г. | 4 385 899,97 | 4 119 500,00 | 0,00 | 266 399,97 |
| 6. | Закупка контейнеров для вывоза твердых коммунальных отходов | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2018г. | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 7. | Уничтожение борщевика Сосновского с внесением гербицидов | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2018г. | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 8. | Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцы) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II- IVквартал 2018г. | 3 122 930,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 930,00 |
| 9. | Паспортизация дворовой территории многоквартирных жилых домов | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II- IVквартал 2018г | 3 681 006,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 006,00 |
| Итого: |  |  | 73 386 489,01 | 4 119 500,00 | 6 472 000,00 | 62 794 989,01 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году»

Целевые показатели эффективности реализации программы «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году»

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановые значения 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание и текущий ремонт дворовых территорий, объектов благоустройства и озеленения в поселении Вороновское | Количество дворовых территорий, содержащихся в нормативном и безопасном состоянии Количество объектов благоустройства в населенных пунктах, содержащихся в нормативном и безопасном состоянии | ед. ед. | 26 53 |
| 2. | Ремонт объектов благоустройства на территории жилой застройки | Посредством благоустройства обустроены и приведены в исправное состояние объекты благоустройства на дворовых территориях и территориях населенных пунктов Площадь дворовых территорий и населенных пунктов, на которых обустроены и приведены в исправное состояние объекты благоустройства | ед. кв. м. | 20 3 873 604,0 |
| 3. | Вырубка аварийных, ветровальных сухостойных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений | Количество зеленых насаждений, подлежащих: -вырубке - санитарной обрезке | ед. ед. | 270 100 |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | Объем вывезенного несанкционированного мусора | куб. м. | 6700 |
| 5. | Отлов собак | Количество отловленных безнадзорных животных | голов | 57 |
| 6. | Закупка контейнеров для вывоза твердых коммунальных отходов | Количество контейнеров | шт. | 48 |
| 7. | Уничтожение борщевика Сосновского с внесением гербицидов | Посредством мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского приведены в нормативное санитарное состояние территории населенных пунктов общей площадью | га | 55 |
| 8. | Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцы) | Приведено в нормативное состояние колодцев | Ед. | 30 |
| 9. | Паспортизация дворовой территории многоквартирных жилых домов | Разработано паспортов дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 26 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году»

Адресный перечень объектов благоустройства, подлежащих ремонту (устройству) на территории поселения Вороновское в 2018 году.

| № п/п | Муниципальное образование | Тип объекта (дворовая территория, деревня, село, парк, улица) | Адрес объекта (наименование объекта) | Площадь, кв.м, | Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории (МАФ, АБП, газон и т.д.) | Кол-во | Ед. изм. | Хар-ка и тип материала | Вид выполня-емых работ | Привязка выполнения работ (детская площадка, спортивная площадка, зона тихого отдыха, др.) | Сумма (руб) | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства субсидии из бюджета города Москвы | средства из бюджета поселения Вороновское |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | поселение Вороновское | деревня | Ясенки, д. 2-48 (правая сторона) | 1350 | дорожно-тропиночная сеть | 1 216,16 | кв. м | асфальт | устройство с поднятием уровня | по территории деревни | 2 432 320,00 | 2 432 320,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бортовой камень дорожный | 1 520,00 | п. м | ж/б | устройство |  | 1 489 600,00 | 1 489 600,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 3 921 920,00 | 3 921 920,00 | 0,00 |
| 2 | поселение Вороновское | деревня | Семенково от колодца ул. Веневская до д. 58 ул. Центральная | 280 | дорожно-тропиночная сеть | 259,52 | кв. м | асфальт | устройство | по территории деревни | 443 160,00 | 443 160,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | садовый камень | 324,4 | п. м | ж/б | устройство |  | 259 520,00 | 259 520,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 702 680,00 | 702 680,00 | 0,00 |
| 3 | поселение Вороновское | поселок ЛМС | пос. ЛМС, мкр. "Солнечный", ЖСК "Солнечный" | 600 | Дорожно-тропиночная сеть | 40,4 | кв.м | асфальт | Устройство | детская площадка | 52 520,00 | 52 520,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 192 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство |  | 460 800,00 | 460 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 100 | п.м. | ж/б | Устройство |  | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ограждение детской площадки | 68,8 | п.м. | металл H-1,2м | Устройство |  | 96 320,00 | 96 320,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ | 8 | шт. | дерево, металл. | Дооснащение |  | 433 555,00 | 433 555,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ (WORKOUT) | 2 | шт. | металл | Дооснащение |  | 150 674,00 | 150 674,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | спортивные тренажеры | 2 | шт. | металл | Дооснащение |  | 78 620,00 | 78 620,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 6 | шт. | дерево, металл. | Установка |  | 74 180,00 | 74 180,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 6 | шт. | металл. | Установка |  | 25 360,00 | 25 360,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 50 | кв.м. | земля, семена | Установка |  | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1 474 529,00 | 1 474 529,00 | 0,00 |
| 4 | поселение Вороновское | село | Вороново, д. 2А | 230 | Дорожно-тропиночная сеть | 6 | кв.м | асфальт | Устройство | площадка отдыха | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Площадки АБП | 45 | кв.м | асфальт | Устройство |  | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ | 1 | шт. | металл. | Дооснащение |  | 7 734,00 | 7 734,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 2 | шт. | дерево, металл. | Установка |  | 24 727,00 | 24 727,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 2 | шт. | металл. | Установка |  | 8 453,00 | 8 453,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 225,21 | кв.м. | земля, семена | Установка |  | 101 343,00 | 101 343,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 208 557,00 | 208 557,00 | 0,00 |
| 5 | поселение Вороновское | деревня | Юрьевка, д. 48 | 200 | Дорожно-тропиночная сеть | 4,5 | кв.м | асфальт | Устройство | площадка отдыха | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Площадки АБП | 38,5 | кв.м | асфальт | Устройство |  | 50 050,00 | 50 050,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ | 1 | шт. | металл. | Дооснащение |  | 7 734,00 | 7 734,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 2 | шт. | дерево, металл. | Установка |  | 24 727,00 | 24 727,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 2 | шт. | металл. | Установка |  | 8 453,00 | 8 453,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 150 | кв.м. | земля, семена | Установка |  | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 164 314,00 | 164 314,00 | 0,00 |
| 6 | поселение Вороновское | дворовая территория | пос. ЛМС, мкр. "Центральный" д.5,7,11 | 14 382,00 | резиновое покрытие | 24 | кв.м | резина | устройство | спортивная площадка | 55 200,00 | 0,00 | 55 200,00 |
|  |  |  |  |  | дорожно-тропиночная сеть | 9 | кв.м | асфальт | устройство |  | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 |
|  |  |  |  |  | тренажерная беседка | 1 | шт | металл, поликарбонат | установка |  | 561 220,00 | 0,00 | 561 220,00 |
|  |  |  |  |  | Проезд | 44 | кв.м | асфальт | ремонт | двор | 48 400,00 | 0,00 | 48 400,00 |
|  |  |  |  |  | бортовой камень дорожный | 8 | п.м | ж/б | устройство | двор | 7 680,00 | 0,00 | 7 680,00 |
|  |  |  |  |  | дорожно-тропиночная сеть | 66,1 | кв.м | асфальт | ремонт с расширением | двор | 85 930,00 | 0,00 | 85 930,00 |
|  |  |  |  |  | дорожно-тропиночная сеть | 124,32 | кв.м | асфальт | ремонт | двор | 136 752,00 | 0,00 | 136 752,00 |
|  |  |  |  |  | садовый камень | 263 | п.м | бетон | устройство | двор | 210 400,00 | 0,00 | 210 400,00 |
|  |  |  |  |  | газон | 1 500,00 | кв.м | земля, семена газонные | ремонт | двор | 675 000,00 | 0,00 | 675 000,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1 792 282,00 | 0,00 | 1 792 282,00 |
| 7 | поселение Вороновское | село | Вороново, м-н Молодежный, д. 32А | 680 | Дорожно-тропиночная сеть | 100 | кв.м | асфальт | Устройство | детская площадка | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|  |  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 200 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство |  | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 160 | п.м. | ж/б | Устройство |  | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
|  |  |  |  |  | Ограждение детской площадки | 58 | п.м. | металл H-1,2м | Устройство |  | 79 460,00 | 0,00 | 79 460,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ | 8 | шт. | дерево, металл. | Оснащение |  | 530 677,00 | 0,00 | 530 677,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ (WORKOUT) | 2 | шт. | металл | Оснащение |  | 150 674,00 | 0,00 | 150 674,00 |
|  |  |  |  |  | спортивные тренажеры | 2 | шт. | металл | Оснащение |  | 78 620,00 | 0,00 | 78 620,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 4 | шт. | дерево, металл. | Установка |  | 49 452,00 | 0,00 | 49 452,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 4 | шт. | металл. | Установка |  | 16 906,00 | 0,00 | 16 906,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 379,9 | кв.м. | земля, семена | Устройство |  | 170 955,00 | 0,00 | 170 955,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1 814 744,00 | 0,00 | 1 814 744,00 |
| 8 | поселение Вороновское | деревня | Ясенки, д.27 вторая линия | 314 | Дорожно-тропиночная сеть | 24 | кв.м | асфальт | Устройство | детская площадка | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 |
|  |  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 200 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство |  | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 111 | п.м. | ж/б | Устройство |  | 88 800,00 | 0,00 | 88 800,00 |
|  |  |  |  |  | Ограждение детской площадки | 38 | п.м. | металл H-1,2м | Устройство |  | 52 060,00 | 0,00 | 52 060,00 |
|  |  |  |  |  | Ограждение детской площадки | 20 | п.м. | металл H- 3м | Устройство |  | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ | 5 | шт. | дерево, металл. | Оснащение |  | 359 183,00 | 0,00 | 359 183,00 |
|  |  |  |  |  | спортивные тренажеры | 2 | шт. | металл | Оснащение |  | 56 980,00 | 0,00 | 56 980,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 3 | шт. | дерево, металл. | Установка |  | 20 631,00 | 0,00 | 20 631,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 3 | шт. | металл. | Установка |  | 7 920,00 | 0,00 | 7 920,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 90 | кв.м. | земля, семена | Устройство |  | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 |
|  |  |  |  |  | опора освещения | 3 | шт | металл | устройство |  | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1 533 274,00 | 0,00 | 1 533 274,00 |
| 9 | поселение Вороновское | деревня | Ясенки, д.27 у пруда | 625 | Дорожно-тропиночная сеть | 235,2 | кв.м | асфальт | Устройство | многофункциональная спортивная площадка | 305 760,00 | 0,00 | 305 760,00 |
|  |  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 300 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство |  | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
|  |  |  |  |  | Разметка площадки | 18 | кв.м. | краска | Устройство |  | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 364 | п.м. | ж/б | Устройство |  | 291 200,00 | 0,00 | 291 200,00 |
|  |  |  |  |  | Ограждение площадки | 74 | п.м. | металл H- 3м | Устройство |  | 176 120,00 | 0,00 | 176 120,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ | 2 | шт. | дерево, металл. | Оснащение |  | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 3 | шт. | дерево, металл. | Установка |  | 20 631,00 | 0,00 | 20 631,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 3 | шт. | металл. | Установка |  | 7 920,00 | 0,00 | 7 920,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 86,16 | кв.м. | земля, семена | устройство |  | 38 769,00 | 0,00 | 38 769,00 |
|  |  |  |  |  | Опоры наружного освещения | 4 | шт | металл | устройство |  | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10 | поселение Вороновское | село | Никольское, д.50 | 100 | Дорожно-тропиночная сеть | 235,2 | кв.м | асфальт | Устройство | многофункциональная спортивная площадка | 305 760,00 | 0,00 | 305 760,00 |
|  |  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 300 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство |  | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
|  |  |  |  |  | Разметка площадки | 18 | кв.м. | краска | Устройство |  | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 364 | п.м. | ж/б | Устройство |  | 291 200,00 | 0,00 | 291 200,00 |
|  |  |  |  |  | Ограждение площадки | 74 | п.м. | металл H- 3м | Устройство |  | 176 120,00 | 0,00 | 176 120,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ | 2 | шт. | дерево, металл. | Оснащение |  | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 3 | шт. | дерево, металл. | Установка |  | 20 631,00 | 0,00 | 20 631,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 3 | шт. | металл. | Установка |  | 7 920,00 | 0,00 | 7 920,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 86,16 | кв.м. | земля, семена | устройство |  | 38 769,00 | 0,00 | 38 769,00 |
|  |  |  |  |  | Опоры наружного освещения | 4 | шт | металл | устройство |  | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 11 | поселение Вороновское | село | Богоявление д. 40 | 400 | садовый камень | 14,5 | п.м | ж/б | устройство | спортивная площадка | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
|  |  |  |  |  | резиновое покрытие | 32 | кв.м | резина | устройство по песку |  | 74 100,00 | 0,00 | 74 100,00 |
|  |  |  |  |  | резиновое покрытие | 51 | кв.м | резина | устройство по грунту |  | 122 400,00 | 0,00 | 122 400,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 316,34 | кв.м. | земля, семена | устройство |  | 142 350,00 | 0,00 | 142 350,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 350 450,00 | 0,00 | 350 450,00 |
| 12 | поселение Вороновское | село | Богоявление д. 38 | 150 | Дорожно-тропиночная сеть | 3,6 | кв.м | асфальт | Устройство | спортивная площадка | 4 680,00 | 0,00 | 4 680,00 |
|  |  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 80 | кв.м. | асфальт, резина | Устройство |  | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 42 | п.м. | ж/б | Устройство |  | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 |
|  |  |  |  |  | Ограждение детской площадки | 34 | п.м. | металл H-1,2м | Устройство |  | 46 580,00 | 0,00 | 46 580,00 |
|  |  |  |  |  | Спортивный комплекс | 1 | шт. | дерево, металл. | Оснащение |  | 250 759,00 | 0,00 | 250 759,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 3 | шт. | дерево, металл. | Установка |  | 20 631,00 | 0,00 | 20 631,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 3 | шт. | металл. | Установка |  | 7 920,00 | 0,00 | 7 920,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 75,18 | кв.м. | земля, семена | устройство |  | 33 830,00 | 0,00 | 33 830,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 13 | поселение Вороновское | дворовая территория | д/о Вороново, д.6, 8 | 23020 | Проезд (АБП) | 724,08 | кв.м | асфальт | ремонт | двор | 407 932,19 | 0,00 | 407 932,19 |
|  |  |  |  |  | Дорожный камень | 163 | п.м. | бетон | Установка |  | 156 969,00 | 0,00 | 156 969,00 |
|  |  |  |  |  | газон | 150 | кв.м | земля, семена | Ремонт |  | 61 591,81 | 0,00 | 61 591,81 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 626 493,00 | 0,00 | 626 493,00 |
| 14 | поселение Вороновское | дворовая территория | пос. ЛМС, м-н Приозерный, ул Соловьиная, д.12 | 40 | Площадки АБП | 36,34 | кв.м | асфальт | Ремонт с расширением | площадка ТБО | 73 291,00 | 0,00 | 73 291,00 |
|  |  |  |  |  | Дорожный камень | 14 | п.м. | ж/б | Устройство |  | 13 764,00 | 0,00 | 13 764,00 |
|  |  |  |  |  | Ограждение площадки h-2м | 7 | п.м. | металл, профлист | Устройство |  | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
|  |  |  |  |  | Шкафы с контейнерами | 4 | щт | бетон | Установка |  | 311 585,00 | 0,00 | 311 585,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 100 | кв.м | земля, семена | устройство |  | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 468 840,00 | 0,00 | 468 840,00 |
| 15 | поселение Вороновское |  | пос. ЛМС, м-н " Солнечный городок", д.1-5 |  | Опоры наружного освещения | 3 | шт | металл | устройство | Гаражные боксы с № 50 по № 84) | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 16 | поселение Вороновское | село | Богоявление, СНТ "Колос-1" |  | Контейнерная площадка | 1 | шт | асфальт,металл | устройство | Контейнерная площадка | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 17 | поселение Вороновское | село | Ворсино, д.34 |  | Контейнерная площадка | 1 | шт | асфальт,металл | устройство | Контейнерная площадка | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 18 | поселение Вороновское | село | Вороново. СНТ "Елочки" |  | Водоотвод (кувет) | 300 | п.м. |  | устройство | вдоль дороги | 99 600,00 | 0,00 | 99 600,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 99 600,00 | 0,00 | 99 600,00 |
| 19 | поселение Вороновское | дворовая территория | пос. ЛМС, мкр. "Центральный" д. 24 | 55 | Площадки АБП | 55 | кв.м | асфальт | Ремонт с расширением | площадка для сушки белья | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 |
|  |  |  |  |  | Дорожка АБП | 3,6 | кв.м | асфальт | Устройство |  | 4 680,00 | 0,00 | 4 680,00 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 36 | п.м. | бетон | Устройство |  | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 |
|  |  |  |  |  | Ограждение площадки h-2м | 29 | п.м. | металл, поликарбонат | Устройство |  | 46 400,00 | 0,00 | 46 400,00 |
|  |  |  |  |  | Стойка для сушки белья | 6 | шт. | металл | Устройство |  | 8 620,00 | 0,00 | 8 620,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 20 | поселение Вороновское | дворовая территория, деревня | д.Ясенки,д.2-48; д. Семенково, ЖСК "Солнечный", с.Вороново, д.2А, д.Юрьевка, д.48, пос. ЛМС, мкр. Центральный д.5,7,11 |  | Технический надзор за объектами благоустройства | 6 | шт. | экспертиза | контроль |  | 115 700,00 | 0,00 | 115 700,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 115 700,00 | 0,00 | 115 700,00 |
| Итого на 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 323 383,00 | 6 472 000,00 | 12 851 383,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году»

Адресный перечень дворовых территорий, объектов благоустройства и озеленения, подлежащих содержанию и текущему ремонту в 2018 году за счет средств бюджета поселения Вороновское

| N п/п | Адрес | Детская площадка, кв.м. | Тренажерная площадка | Многофункциональная спортивная коробка с резиновым покрытием кв.м | Площадка для отдыха из брусчатки | площадка под роллергородок (АБП) | Мусоросборочная площадка, кв.м | Парковка, кв.м. | Бельевая площадка | Проезды кв.м | Дорожно-тропиночная сеть, тротуары , кв.м. | деревья до 3х лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | кв.м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Дворовые территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 1 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 300 | 139 |  |
| 2 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 2 |  |  |  |  |  |  | 231 | 2 | 72 |  | 221 |  |
| 3 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 3 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 171 | 59 |  |
| 4 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 4 |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  | 328 | 36 |  |
| 5 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 5 |  |  |  |  |  | 36 | 231 |  |  | 649,4 | 112 |  |
| 6 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 6 | 132 |  |  |  |  |  | 357 |  |  | 746 | 253 |  |
| 7 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 7 | 127 |  |  |  |  |  | 234 |  |  | 342 | 122 |  |
| 8 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 8 | 130 |  |  |  |  |  | 321 |  |  | 348 | 101 |  |
| 9 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 9 | 644 |  |  |  |  |  | 183,8 |  |  | 591,2 | 328 |  |
| 10 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 10 |  |  |  |  |  |  | 281 |  |  | 694 | 223 |  |
| 11 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 11 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 404 | 265 |  |
| 12 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837,5 | 82,5 |  |
| 13 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 13 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 433 | 139 |  |
| 14 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 14 |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  | 372 | 134 |  |
| 15 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 15 |  |  |  |  |  |  | 237 |  |  | 694 | 88 |  |
| 16 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 16 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 1205 | 70 |  |
| 17 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 17 | 282 |  |  |  |  |  | 324 |  |  | 466 | 519 |  |
| 18 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 18 | 96 |  |  |  |  |  | 246 |  |  | 367 | 127 |  |
| 19 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 19 | 291 |  |  |  |  |  |  | 1 | 32 | 771 | 106 |  |
| 20 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 20 | 108 |  |  |  |  |  | 46 | 1 | 103 | 379 | 45 |  |
| 21 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 21 | 97,5 |  |  |  |  | 44 | 72,9 | 1 | 26 | 968 | 8 |  |
| 22 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 22 | 129 | 20 |  |  |  |  | 218 |  |  | 425 | 506 |  |
| 23 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724 | 158 |  |
| 24 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 |  |
| 25 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 25 | 163 |  |  |  |  |  | 411 | 1 | 44 | 544 | 437 |  |
| 26 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 26 |  |  |  |  |  |  | 314 |  |  | 1542 | 57 |  |
| 27 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 27 | 362 |  | 390 |  |  | 111 | 237 | 2 | 57 | 1549 | 232 |  |
| 28 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 28 |  |  |  |  |  | 28 | 185 |  |  |  | 296 |  |
| 29 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 29 |  |  |  |  |  | 28 | 458 | 3 | 51 |  | 120 |  |
| 30 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 30 |  |  |  |  |  |  | 445 | 2 | 88 |  | 151 |  |
| 31 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 31 |  |  |  |  |  |  | 323 |  |  | 1538 | 400 |  |
| 32 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 33 | 279,5 |  |  |  |  | 60 | 116 | 1 | 35 | 1119 | 496 |  |
| 33 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 34 |  |  |  | 611 |  |  | 312 |  |  | 405 | 752,18 | 20 |
|  | Итого по мкр Центральный | 2841 | 100 | 390 | 611 | 0 | 307 | 6477,7 | 14 | 508 | 18912,1 | 7050,68 | 20 |
| 34 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 1 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,4 | 312,6 |  |
| 35 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 2 | 114,4 |  |  |  |  | 36 | 43 |  |  | 809 | 273 |  |
| 36 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 3 | 282 | 380 |  |  |  |  | 446 |  |  | 1947 | 1195 |  |
| 37 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 4 |  |  | 1770 |  |  | 28 | 351 |  |  | 2792 | 665 |  |
| 38 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  | Итого по мкр Солнечный городок | 482,4 | 380 | 1770 | 0 | 0 | 64 | 840 | 0 | 0 | 5896,4 | 3245,6 | 0 |
| 39 | д. Львово ул. Весенняя д. 1 | 191 |  |  |  |  |  |  | 2 | 90 | 331 |  |  |
| 40 | д. Львово ул. Весенняя д. 2 |  |  |  |  |  | 8 |  | 1 | 35 | 386 |  |  |
| 41 | д. Львово ул. Весенняя д. 3 | 108 |  |  |  |  |  |  | 2 | 90 | 668 | 20 |  |
| 42 | д. Львово ул. Железнодорожная д.1 | 108 |  |  |  |  | 8 | 207,5 | 3 | 209 | 524 | 211,5 |  |
| 43 | д. Львово ул. Железнодорожная д.2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 133 | 824 | 64,5 |  |
|  | Итого д. Львово | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 207,5 | 10 | 557 | 2733 | 296 | 0 |
| 44 | п. д\о Вороново д.1 |  |  |  |  |  |  | 170 | 1 | 55 | 776 | 168,4 |  |
| 45 | п. д\о Вороново д.2 |  |  |  |  |  |  | 202,5 |  |  | 844 | 262,66 |  |
| 46 | п. д\о Вороново д.3 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 709 | 226,44 |  |
| 47 | п. д\о Вороново д.4 | 300 | 170 |  | 30 |  | 21 |  | 5 | 237 | 1039 | 564 |  |
| 48 | п. д\о Вороново д.5 | 270 | 85 |  | 30 |  |  | 1080 | 1 | 62 | 578 | 469,3 |  |
| 49 | п. д\о Вороново д.6 |  |  |  |  |  |  | 577 |  |  | 2017 | 184,7 |  |
| 50 | п. д\о Вороново д.7 |  |  |  |  |  |  | 733 |  |  | 1093 | 173 |  |
| 51 | п. д\о Вороново д.8 | 282 |  | 1750 |  |  |  | 1170 |  |  | 1105 | 770 |  |
|  | Итого по д\о Вороново | 852 | 255 | 1750 | 60 | 0 | 38 | 3932,5 | 7 | 354 | 8161 | 2818,5 | 0 |
|  | Всего по дворовым территориям: | 4582,4 | 735 | 3910 | 671 | 0 | 425 | 11457,7 | 31 | 1419 | 35702,5 | 13410,78 | 20 |
|  | Объекты благоустройства и озеленения (населенные пункты): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напротив магазина "Простор" д/о Вороново д. 29А |  |  |  |  |  |  | 622,00 |  |  | 981,50 | 277,5 |  |
| 2 | Парк коммунальщиков |  | 450 |  |  | 817 |  |  |  |  | 0 | 987 | 20 |
| 3 | Набережная декоративного пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Центральная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь перед магазинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | За школой территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Детская площадка около рынка | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пешеходная дорожка вдоль пруда до больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Детская площадка около администрации | 200 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Вороново (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2060 |  |
| 11 | д. Юдановка (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 |  |
| 12 | пос. ЛМС, мкр. Приозерный (покос газонов и уборка мусора , возле контейнерной площадки и КНС) | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 13 | пос. ЛМС, тротуар через поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1930 |  |
| 14 | территория Больничного пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пос. ЛМС, котельная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  |
| 16 | пос. ЛМС, от д. 12 до обелиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |
| 17 | д. Бабенки у д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 18 | д. Бабенки у д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
| 19 | д. Сахарово (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1197,82 |  |
| 20 | д. Бабенки (уч.№2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |
| 21 | с. Вороново ( от д. №108 до д. №106-А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 |  |  |
| 22 | д. Юдановка (озелененная территория прилегающей к дороге д. Юдановка-храм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Парковочное пространство (д. Ясенки у памятника) |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Голохвастово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Бакланово | 150 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,2 |  |
| 23 | д. Бабенки д. 27 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 23 | д. Бабенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Безобразово | 150 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 23 | с.Богоявление | 150 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 23 | с. Вороново д.2А | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 23 | с. Вороново д. 86 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 23 | с. Вороново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Ворсино | 150 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 23 | д. Косовка | 150 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,8 |  |
| 23 | с. Никольское | 150 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,8 |  |
| 23 | д. Новогромово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Рыжово |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 16,8 |  |
| 23 | д. Рыжово д.18 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 23 | д. Сахарово | 150 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 |  |
| 23 | д. Семенково |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 16,8 |  |
| 23 | д. Семенково, ул. Веневская д. 17 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 23 | д. Семенково, ул. Веневская д. 16А | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 23 | с. Свитино | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,5 |  |
| 23 | д. Львово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Свитино д.35А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Троица | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 23 | д. Филино | 120 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |
| 23 | д. Юдановка д.65 | 100 | 60 | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 39,5 |  |
| 23 | д. Юрьевка д. 48 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 23 | д. Юрьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Ясенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пос. ЛМС, мкр. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объектам благоустройства и озеленения (населенные пункты) | 3 830,00 | 872,00 | 900,00 | 0,00 | 817,00 | 0,00 | 2 122,00 | 0,00 | 0,00 | 4 743,50 | 7 699,52 | 20,00 |
|  | Всего по дворовым территориям, объектам благоустройства и озеленения: | 8 412,40 | 1607,00 | 4 810,00 | 671,00 | 817,00 | 425,00 | 13579,70 | 31,00 | 1 419,00 | 40 446,00 | 21110,30 | 40,00 |

| N п/п | Адрес | кустарник | Деревья 3-5 лет после посадки, шт. | Деревья старше 5 лет, шт. | Кустарник в живых изгородях п.м. | Кустарники одиночные и в группах | Газоны кв.м. | Скамейки шт. | Ограждения п,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кв. м. | шт. |  |  | газонов h=0,4 | детских площадок h=0,5 | спортивных площадок h=3,0 | детских площадок h=1,2 |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | Дворовые территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 1 |  |  | 23 |  |  | 5 | 1092 | 4 | 100 |  |  |  |
| 2 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 2 |  |  | 17 | 78 |  | 5 | 1558 | 5 | 220 |  |  |  |
| 3 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 3 |  |  | 9 | 37 |  | 35 | 1812 | 4 | 106 |  |  |  |
| 4 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 4 |  |  | 15 | 78 |  |  | 1182 | 4 | 129 |  |  |  |
| 5 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 5 |  |  | 57 | 53 |  | 9 | 3024,6 | 12 | 514 |  |  |  |
| 6 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 6 |  |  | 27 | 6 |  | 37 | 3179 | 10 | 379 |  |  | 66 |
| 7 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 7 |  |  | 32 | 13 |  | 5 | 1692 | 8 | 224 |  |  | 66 |
| 8 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 8 |  |  | 26 |  |  |  | 1611 | 10 | 255 |  |  | 52 |
| 9 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 9 |  |  | 38 | 293 |  |  | 3941 | 10 | 288 |  |  | 78 |
| 10 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 10 |  |  | 37 | 56 |  | 6 | 2299 | 9 | 156 |  |  |  |
| 11 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 11 |  |  | 54 | 330 |  |  | 4035 | 8 | 433 |  |  |  |
| 12 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 12 |  |  | 14 |  |  | 2 | 2173 | 4 | 227 |  |  |  |
| 13 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 13 |  |  | 107 |  |  |  | 3700 | 8 | 223 |  |  |  |
| 14 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 14 |  |  | 17 |  |  |  | 2798 | 8 | 184 |  |  |  |
| 15 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 15 |  |  | 24 | 87 |  | 5 | 3770 | 8 | 250 |  |  |  |
| 16 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 16 |  |  | 15 | 34 |  |  | 1511 | 12 | 278 |  |  |  |
| 17 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 17 |  |  | 19 | 119 |  | 6 | 2547 | 6 | 174 |  |  | 62,5 |
| 18 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 18 |  |  | 10 | 7 |  | 9 | 4262 | 12 | 105 |  |  |  |
| 19 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 19 |  |  | 15 | 88 | 241 | 4 | 5219 | 8 | 367 |  |  | 65 |
| 20 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 20 |  |  | 33 | 46 |  | 7 | 1620 | 9 | 12 |  |  | 45 |
| 21 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 21 |  |  | 12 | 18 |  | 5 | 1230,6 | 6 | 218 |  |  | 35 |
| 22 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 22 |  |  | 28 | 7 |  |  | 4045 | 10 | 174 |  |  | 514 |
| 23 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 23 |  |  | 12 | 64 |  | 5 | 1132 | 6 | 105 |  |  |  |
| 24 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 24 |  |  | 8 | 23 |  |  | 658 |  | 192 |  |  |  |
| 25 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 25 |  | 18 | 96 | 45 | 4 | 8 | 3529 | 11 | 349 |  |  | 49 |
| 26 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 26 |  | 15 | 39 | 4 | 8 | 8 | 2543 | 10 | 229 |  |  |  |
| 27 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 27 |  | 11 | 105 | 7 | 4 | 12 | 4200 | 14 | 324 |  | 79 | 366 |
| 28 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 28 |  | 25 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1284 | 6 | 24 |  |  |  |
| 29 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 29 |  | 17 | 40 | 13 | 4 | 7 | 2169 | 1 | 62,5 |  |  |  |
| 30 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 30 |  | 15 | 45 | 100 | 8 | 15 | 1832 | 4 | 95,4 |  |  |  |
| 31 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 31 |  | 20 | 45 | 210 | 4 | 15 | 2821 | 1 | 68 |  |  | 9 |
| 32 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 33 |  | 93 | 38 | 55 | 80 | 20 | 4300 | 8 | 449 |  |  | 56,7 |
| 33 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 34 | 220 | 32 | 64 | 30 | 150 | 130 | 5537,82 | 22 | 294 |  |  |  |
|  | Итого по мкр Центральный | 220 | 246 | 1128 | 1905 | 505 | 364 | 88307,02 | 258 | 7207 | 0 | 79 | 1464,2 |
| 34 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 1 |  |  | 8 | 179 | 39 | 4 | 1638 | 8 | 78 |  |  | 30 |
| 35 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 2 |  |  | 3 | 115 |  | 5 | 1379,6 | 8 | 57 |  |  | 62 |
| 36 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 3 |  |  | 34 | 530 |  | 3 | 5635 | 32 | 340 |  |  | 69 |
| 37 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 4 |  |  | 22 | 16 | 300 | 10 | 6571 | 10 | 359,2 |  |  |  |
| 38 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 5 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мкр Солнечный городок | 0 | 0 | 67 | 840 | 339 | 22 | 16723,6 | 58 | 834,2 | 0 | 0 | 161 |
| 39 | д. Львово ул. Весенняя д. 1 |  | 44 | 20 |  | 150 | 20 | 1502 | 2 | 30 |  |  |  |
| 40 | д. Львово ул. Весенняя д. 2 |  | 6 | 6 |  | 94 | 20 | 751 | 2 |  |  |  |  |
| 41 | д. Львово ул. Весенняя д. 3 |  | 8 | 40 |  | 30 | 10 | 944 | 4 |  |  |  | 45 |
| 42 | д. Львово ул. Железнодорожная д.1 |  | 60 | 25 |  | 8 | 20 | 1434 | 8 | 280 |  |  | 45 |
| 43 | д. Львово ул. Железнодорожная д.2 |  | 70 | 60 |  | 30 | 30 | 2400,5 | 6 | 373,50 |  |  |  |
|  | Итого д. Львово | 0 | 188 | 151 | 0 | 312 | 100 | 7031,5 | 22 | 683,5 | 0 | 0 | 90 |
| 44 | п. д\о Вороново д.1 |  |  | 10 | 26 |  |  | 913,6 | 6 |  |  |  |  |
| 45 | п. д\о Вороново д.2 |  |  | 37 | 82 |  |  | 2737,84 | 8 |  |  |  |  |
| 46 | п. д\о Вороново д.3 |  |  | 21 | 66 |  |  | 2138,56 | 12 |  |  |  |  |
| 47 | п. д\о Вороново д.4 |  |  | 59 | 26 |  |  | 6888 | 20 |  |  |  | 70 |
| 48 | п. д\о Вороново д.5 |  |  | 53 | 230 | 133 | 21 | 4221,7 | 19 |  |  |  | 60 |
| 49 | п. д\о Вороново д.6 |  |  | 14 | 177 |  |  | 2708 | 16 |  |  |  |  |
| 50 | п. д\о Вороново д.7 |  |  | 4 | 27 |  |  | 2258 | 8 |  |  |  |  |
| 51 | п. д\о Вороново д.8 |  |  | 10 |  |  | 5 | 8629 | 17 |  |  | 168 | 69 |
|  | Итого по д\о Вороново | 0 | 0 | 208 | 634 | 133 | 26 | 30494,7 | 106 | 0 | 0 | 168 | 199 |
|  | Всего по дворовым территориям: | 220 | 434 | 1554 | 3379 | 1289 | 512 | 142556,82 | 444 | 8724,7 | 0 | 247 | 1914,2 |
|  | Объекты благоустройства и озеленения (населенные пункты): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напротив магазина "Простор" д/о Вороново д. 29А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Парк коммунальщиков | 100 |  |  |  |  |  | 17523 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Набережная декоративного пруда |  |  |  |  |  |  | 8100 | 17 | 2425 |  |  |  |
| 4 | Центральная площадь |  |  |  |  |  |  | 545 |  | 300 |  |  |  |
| 5 | Площадь перед магазинами |  |  |  |  |  |  | 1172 |  | 717,5 |  |  |  |
| 6 | За школой территория |  |  |  |  |  |  | 3607 |  |  |  |  |  |
| 7 | Детская площадка около рынка |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 17 |
| 8 | Пешеходная дорожка вдоль пруда до больницы |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Детская площадка около администрации |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 25 |
| 10 | с. Вороново (тротуар) |  |  |  |  |  |  | 7820 |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Юдановка (тротуар) |  |  |  |  |  |  | 3720 |  |  |  |  |  |
| 12 | пос. ЛМС, мкр. Приозерный (покос газонов и уборка мусора, возле контейнерной площадки и КНС) |  |  |  |  |  |  | 9290 | 2 |  |  |  | 69 |
| 13 | пос. ЛМС, тротуар через поле |  |  |  |  |  |  | 3860 |  |  |  |  |  |
| 14 | территория Больничного пруда |  |  |  |  |  |  | 57900 |  |  |  |  |  |
| 15 | пос. ЛМС, котельная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пос. ЛМС, от д. 12 до обелиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | д. Бабенки у д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д. Бабенки у д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Сахарово (тротуар) |  |  |  |  |  |  | 1842,8 |  |  |  |  |  |
| 20 | д. Бабенки (уч.№2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Вороново ( от д. №108 до д. №106-А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | д. Юдановка (озелененная территория прилегающей к дороге д. Юдановка-храм) |  |  |  |  |  |  | 8891 |  |  |  |  |  |
| 23 | Парковочное пространство (д. Ясенки у памятника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Голохвастово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Бакланово |  |  |  |  |  |  | 780 | 3 |  | 50 |  |  |
| 23 | д. Бабенки д. 27 |  |  |  |  |  |  | 950 | 4 |  |  |  | 58 |
| 23 | д. Бабенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Безобразово |  |  |  |  |  |  | 950 | 3 |  | 50 |  |  |
| 23 | с.Богоявление |  |  |  |  |  |  | 750 | 3 |  | 50 |  |  |
| 23 | с. Вороново д.2А |  |  |  |  |  |  | 950 | 4 |  |  |  | 58 |
| 23 | с. Вороново д. 86 |  |  |  |  |  |  | 950 | 4 |  |  |  | 58 |
| 23 | с. Вороново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Ворсино |  |  |  |  |  |  | 870 | 3 |  | 48 |  |  |
| 23 | д. Косовка |  |  |  |  |  |  | 730 | 3 |  | 46 |  |  |
| 23 | с. Никольское |  |  |  |  |  |  | 730 | 3 |  | 52 |  |  |
| 23 | д. Новогромово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Рыжово |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |  | 72 |  |
| 23 | д. Рыжово д.18 |  |  |  |  |  |  | 950 | 4 |  |  |  | 58 |
| 23 | д. Сахарово |  |  |  |  |  |  | 730 | 4 |  | 44,3 |  |  |
| 23 | д. Семенково |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 72 |  |
| 23 | д. Семенково , ул. Веневская д. 17 |  |  |  |  |  |  | 950 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | д. Семенково , ул. Веневская д. 16А |  |  |  |  |  |  | 950 | 2 |  |  |  | 58 |
| 23 | с. Свитино |  |  |  |  |  |  | 950 | 2 |  |  |  | 58 |
| 23 | д. Львово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Свитино д.35А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Троица |  |  |  |  |  |  | 850 | 2 |  |  |  | 69 |
| 23 | д. Филино |  |  |  |  |  |  | 420 | 4 |  | 12,5 |  | 29,9 |
| 23 | д. Юдановка д.65 |  |  |  |  |  |  | 1500 | 3 |  |  | 72 | 58 |
| 23 | д. Юрьевка д. 48 |  |  |  |  |  |  | 950 | 4 |  |  |  | 58 |
| 23 | д. Юрьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Ясенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пос. ЛМС, мкр. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объектам благоустройства и озеленения (населенные пункты) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 480,80 | 106,00 | 3 442,50 | 352,80 | 216,00 | 673,60 |
|  | Всего по дворовым территориям, объектам благоустройства и озеленения: | 320,00 | 434,00 | 1 554,00 | 3 379,00 | 1 289,00 | 512,00 | 285 037,62 | 550,00 | 12 167,20 | 352,80 | 463,00 | 2 587,80 |

| N п/п | Адрес | Опора для сушки белья шт | Урны шт | Количество МАФ шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подъезд | места общего пользования | д\площадка и спорт\сплощадка | лестница треугольная | фигура для лазания "Корона" | лесенка стремянка | уличный тренажер для развития мышц | лавка для пресса | лавка для развития брюшного пресса | брусья двойные для отжимания | брусья | гимнастический конь | Рукоход |
| 1 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|  | Дворовые территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 2 | 12 | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 3 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 5 | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 6 | 8 | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 7 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 8 |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 9 | 8 | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 10 | 2 | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 11 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 12 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 13 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 14 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 15 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 16 | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 17 | 7 | 4 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 18 |  | 8 |  | 4 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 19 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 19 |  | 6 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 20 | 2 | 6 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 21 | 4 | 4 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 22 |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 23 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 25 | 4 | 8 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 26 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 27 | 8 | 10 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 28 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 29 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 30 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 31 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 33 | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 34 |  | 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мкр Центральный | 100 | 206 | 20 | 30 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 1 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 35 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 2 | 2 | 6 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 3 |  | 16 |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 37 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 4 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мкр Солнечный городок | 5 | 38 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | д. Львово ул. Весенняя д. 1 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | д. Львово ул. Весенняя д. 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | д. Львово ул. Весенняя д. 3 | 6 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | д. Львово ул. Железнодорожная д.1 | 13 | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | д. Львово ул. Железнодорожная д.2 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого д. Львово | 32 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | п. д\о Вороново д.1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | п. д\о Вороново д.2 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | п. д\о Вороново д.3 |  | 8 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | п. д\о Вороново д.4 | 6 | 8 | 4 | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 48 | п. д\о Вороново д.5 | 6 | 10 | 9 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | п. д\о Вороново д.6 | 4 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | п. д\о Вороново д.7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | п. д\о Вороново д.8 |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | Итого по д\о Вороново | 22 | 76 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Всего по дворовым территориям: | 159 | 341 | 33 | 73 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 |
|  | Объекты благоустройства и озеленения (населенные пункты): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напротив магазина "Простор" д/о Вороново д. 29А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Парк коммунальщиков |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 3 | Набережная декоративного пруда |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Центральная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь перед магазинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | За школой территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Детская площадка около рынка |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 8 | Пешеходная дорожка вдоль пруда до больницы |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Детская площадка около администрации |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Вороново (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Юдановка (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пос. ЛМС, мкр. Приозерный (покос газонов и уборка мусора, возле контейнерной площадки и КНС) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | пос. ЛМС, тротуар через поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | территория Больничного пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пос. ЛМС, котельная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пос. ЛМС, от д. 12 до обелиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | д. Бабенки у д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д. Бабенки у д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Сахарово (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | д. Бабенки (уч.№2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Вороново ( от д. №108 до д. №106-А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | д. Юдановка (озелененная территория прилегающей к дороге д. Юдановка-храм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Парковочное пространство (д. Ясенки у памятника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Голохвастово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Бакланово |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 23 | д. Бабенки д. 27 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Бабенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Безобразово |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с.Богоявление |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 23 | с. Вороново д.2А |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Вороново д. 86 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Вороново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Ворсино |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 23 | д. Косовка |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 23 | с. Никольское |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 23 | д. Новогромово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Рыжово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Рыжово д.18 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Сахарово |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 23 | д. Семенково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Семенково, ул. Веневская д. 17 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Семенково, ул. Веневская д. 16А |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Свитино |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Львово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Свитино д.35А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Троица |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 23 | д. Филино |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 23 | д. Юдановка д.65 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Юрьевка д. 48 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Юрьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Ясенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пос. ЛМС, мкр. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объектам благоустройства и озеленения (населенные пункты) | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 | 13,00 | 0,00 | 2,00 |
|  | Всего по дворовым территориям, объектам благоустройства и озеленения: | 159,00 | 341,00 | 56,00 | 155,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 20,00 | 1,00 | 13,00 | 12,00 | 14,00 | 2,00 | 5,00 |

| N п/п | Адрес | Количество МАФ шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | тройной каскад турников | турник разноуровневый | упор для отжиманий | турник с кольцами | турник | качели "Гнездо" | качели-балансир | качели на цепях деревянные 2-х местные | качели 2-х местные на цепях | качели 1 местные на цепях | аттракцион "Качели с собачками" | качели на пружине | качели |
| 1 | 2 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
|  | Дворовые территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 17 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 18 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 27 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 28 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мкр Центральный | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 35 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 36 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 37 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мкр Солнечный городок | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | д. Львово ул. Весенняя д. 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | д. Львово ул. Весенняя д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | д. Львово ул. Весенняя д. 3 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | д. Львово ул. Железнодорожная д.1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 43 | д. Львово ул. Железнодорожная д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого д. Львово | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | п. д\о Вороново д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | п. д\о Вороново д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | п. д\о Вороново д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | п. д\о Вороново д.4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | п. д\о Вороново д.5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 49 | п. д\о Вороново д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | п. д\о Вороново д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | п. д\о Вороново д.8 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Итого по д\о Вороново | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Всего по дворовым территориям: | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 17 | 2 | 1 | 4 | 2 |
|  | Объекты благоустройства и озеленения (населенные пункты): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напротив магазина "Простор" д/о Вороново д. 29А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Парк коммунальщиков | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Набережная декоративного пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Центральная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь перед магазинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | За школой территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Детская площадка около рынка |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Пешеходная дорожка вдоль пруда до больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Детская площадка около администрации |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 10 | с. Вороново (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Юдановка (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пос. ЛМС, мкр. Приозерный (покос газонов и уборка мусора , возле контейнерной площадки и КНС) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | пос. ЛМС, тротуар через поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | территория Больничного пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пос. ЛМС, котельная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пос. ЛМС, от д. 12 до обелиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | д. Бабенки у д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д. Бабенки у д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Сахарово (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | д. Бабенки (уч.№2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Вороново ( от д. №108 до д. №106-А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | д. Юдановка (озелененная территория прилегающей к дороге д. Юдановка-храм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Парковочное пространство (д. Ясенки у памятника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Голохвастово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Бакланово |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 23 | д. Бабенки д. 27 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 23 | д. Бабенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Безобразово |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
| 23 | с.Богоявление |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
| 23 | с. Вороново д.2А |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 23 | с. Вороново д. 86 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 23 | с. Вороново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Ворсино |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 23 | д. Косовка |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 23 | с. Никольское |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 23 | д. Новогромово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Рыжово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Рыжово д.18 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 23 | д. Сахарово |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 23 | д. Семенково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Семенково , ул. Веневская д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Семенково , ул. Веневская д. 16А |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 23 | с. Свитино |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 23 | д. Львово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Свитино д.35А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Троица |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | д. Филино |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 23 | д. Юдановка д.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | д. Юрьевка д. 48 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 23 | д. Юрьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Ясенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пос. ЛМС, мкр. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объектам благоустройства и озеленения (населенные пункты) | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 36,00 | 0,00 | 19,00 | 2,00 | 16,00 | 2,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
|  | Всего по дворовым территориям, объектам благоустройства и озеленения: | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 45,00 | 2,00 | 27,00 | 4,00 | 33,00 | 4,00 | 1,00 | 29,00 | 2,00 |
| N п/п | Адрес | Количество МАФ шт |
|  |  | диван- качели | Беседка кованная | скамья "Примерения" | Памятник "Семье" | домик детский игровой | стол детский | бум бревно | грузовик без ската | горка | шведская стенка | песочница "Большая с грибком" | песочница | карусель |
| 1 | 2 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|  | Дворовые территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 7 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 9 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 10 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 18 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 19 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 20 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 21 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 22 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 23 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 26 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 27 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |
| 28 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 34 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мкр Центральный | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 34 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 35 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 36 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 37 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 38 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мкр Солнечный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 39 | д. Львово ул. Весенняя д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 40 | д. Львово ул. Весенняя д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | д. Львово ул. Весенняя д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 42 | д. Львово ул. Железнодорожная д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 43 | д. Львово ул. Железнодорожная д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого д. Львово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 44 | п. д\о Вороново д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | п. д\о Вороново д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | п. д\о Вороново д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | п. д\о Вороново д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | п. д\о Вороново д.5 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 49 | п. д\о Вороново д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | п. д\о Вороново д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | п. д\о Вороново д.8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Итого по д\о Вороново | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
|  | Всего по дворовым территориям: | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 10 | 10 | 17 |
|  | Объекты благоустройства и озеленения (населенные пункты): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напротив магазина "Простор" д/о Вороново д. 29А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Парк коммунальщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 3 | Набережная декоративного пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Центральная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь перед магазинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | За школой территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Детская площадка около рынка |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |
| 8 | Пешеходная дорожка вдоль пруда до больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Детская площадка около администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 | с. Вороново (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Юдановка (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пос. ЛМС, мкр. Приозерный (покос газонов и уборка мусора , возле контейнерной площадки и КНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 13 | пос. ЛМС, тротуар через поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | территория Больничного пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пос. ЛМС, котельная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пос. ЛМС, от д. 12 до обелиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | д. Бабенки у д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д. Бабенки у д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Сахарово (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | д. Бабенки (уч.№2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Вороново ( от д. №108 до д. №106-А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | д. Юдановка (озелененная территория прилегающей к дороге д. Юдановка-храм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Парковочное пространство (д. Ясенки у памятника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Голохвастово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Бакланово |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 23 | д. Бабенки д. 27 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 23 | д. Бабенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Безобразово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 23 | с.Богоявление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 23 | с. Вороново д.2А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 23 | с. Вороново д. 86 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 23 | с. Вороново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Ворсино |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 23 | д. Косовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 23 | с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 23 | д. Новогромово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Рыжово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Рыжово д.18 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 23 | д. Сахарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 23 | д. Семенково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Семенково , ул. Веневская д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Семенково , ул. Веневская д. 16А |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 23 | с. Свитино |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 23 | д. Львово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Свитино д.35А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Троица |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 23 | д. Филино |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 23 | д. Юдановка д.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 23 | д. Юрьевка д. 48 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 23 | д. Юрьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Ясенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пос. ЛМС, мкр. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объектам благоустройства и озеленения (населенные пункты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 | 19,00 | 3,00 | 19,00 |
|  | Всего по дворовым территориям, объектам благоустройства и озеленения: | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 29,00 | 13,00 | 36,00 |

| N п/п | Адрес | Количество МАФ шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | качалка детская | детский игровой комплекс | тренажерная бесседка из 4-х тренажеров | тренажерная бесседка из 6-ти тренажеров | тренажерная бесседка из 10-ти тренажеров | стойка волейбольная | стойка баскетбольная | спортивный комплекс | МАФ роллергородок (металл, пластик) | ступени | игровой макет | детский игровой барьер | мостик подвесной | стенка для перелазания |
| 1 | 2 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|  | Дворовые территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 9 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 17 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 18 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 19 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 22 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 27 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мкр Центральный | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мкр Солнечный городок | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | д. Львово ул. Весенняя д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | д. Львово ул. Весенняя д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | д. Львово ул. Весенняя д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | д. Львово ул. Железнодорожная д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | д. Львово ул. Железнодорожная д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого д. Львово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | п. д\о Вороново д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | п. д\о Вороново д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | п. д\о Вороново д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | п. д\о Вороново д.4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | п. д\о Вороново д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 49 | п. д\о Вороново д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | п. д\о Вороново д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | п. д\о Вороново д.8 |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по д\о Вороново | 0 | 2 |  | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего по дворовым территориям: | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Объекты благоустройства и озеленения (населенные пункты): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напротив магазина "Простор" д/о Вороново д. 29А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Парк коммунальщиков |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 5 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Набережная декоративного пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Центральная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь перед магазинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | За школой территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Детская площадка около рынка | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Пешеходная дорожка вдоль пруда до больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Детская площадка около администрации |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Вороново (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Юдановка (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пос. ЛМС, мкр. Приозерный (покос газонов и уборка мусора , возле контейнерной площадки и КНС) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | пос. ЛМС, тротуар через поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | территория Больничного пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пос. ЛМС, котельная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пос. ЛМС, от д. 12 до обелиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | д. Бабенки у д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д. Бабенки у д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Сахарово (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | д. Бабенки (уч.№2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Вороново ( от д. №108 до д. №106-А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | д. Юдановка (озелененная территория прилегающей к дороге д. Юдановка-храм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Парковочное пространство (д. Ясенки у памятника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Голохвастово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Бакланово |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Бабенки д. 27 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Бабенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Безобразово |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с.Богоявление |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Вороново д.2А |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Вороново д. 86 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Вороново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Ворсино |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Косовка |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Никольское |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Новогромово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Рыжово |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Рыжово д.18 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Сахарово |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Семенково |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Семенково , ул. Веневская д. 17 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Семенково , ул. Веневская д. 16А |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Свитино |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Львово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Свитино д.35А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Троица |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Филино |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Юдановка д.65 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Юрьевка д. 48 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Юрьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Ясенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пос. ЛМС, мкр. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объектам благоустройства и озеленения (населенные пункты) | 1,00 | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 13,00 | 11,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по дворовым территориям, объектам благоустройства и озеленения: | 2,00 | 32,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 17,00 | 14,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| N п/п | Адрес | Количество МАФ шт | Детская и спортивная площадка без покрытия кв.м. | Ограждение декоративного пруда кв.м. h-1,2 | Информационный стенд | колодцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лабиринт | стол тенисный | стол со скамьями | декоративные металлические вазоны | клумба бетонная |  |  | кол-во | м2 покос газона, уборка мусора | шт | м2 покос газона, уборка мусора |
| 1 | 2 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
|  | Дворовые территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 21 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 25 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | п. ЛМС мкр. Центральный д. 34 |  |  |  | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мкр Центральный | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | п. ЛМС мкр. Солнечный городок д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мкр Солнечный городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | д. Львово ул. Весенняя д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | д. Львово ул. Весенняя д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | д. Львово ул. Весенняя д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | д. Львово ул. Железнодорожная д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | д. Львово ул. Железнодорожная д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого д. Львово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | п. д\о Вороново д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | п. д\о Вороново д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | п. д\о Вороново д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | п. д\о Вороново д.4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 48 | п. д\о Вороново д.5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 49 | п. д\о Вороново д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | п. д\о Вороново д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | п. д\о Вороново д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по д\о Вороново | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по дворовым территориям: | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объекты благоустройства и озеленения (населенные пункты): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напротив магазина "Простор" д/о Вороново д. 29А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Парк коммунальщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набережная декоративного пруда |  |  |  |  |  |  | 687 |  |  |  |  |
| 4 | Центральная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь перед магазинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | За школой территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Детская площадка около рынка |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |
| 8 | Пешеходная дорожка вдоль пруда до больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Детская площадка около администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Вороново (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Юдановка (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пос. ЛМС, мкр. Приозерный (покос газонов и уборка мусора , возле контейнерной площадки и КНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | пос. ЛМС, тротуар через поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | территория Больничного пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пос. ЛМС, котельная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пос. ЛМС, от д. 12 до обелиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | д. Бабенки у д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д. Бабенки у д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Сахарово (тротуар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | д. Бабенки (уч.№2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Вороново ( от д. №108 до д. №106-А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | д. Юдановка (озелененная территория прилегающей к дороге д. Юдановка-храм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Парковочное пространство (д. Ясенки у памятника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Голохвастово |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 330 |
| 23 | д. Бакланово |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 280 | 3 | 330 |
| 23 | д. Бабенки д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Бабенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 550 |
| 23 | д. Безобразово |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 140 | 2 | 220 |
| 23 | с.Богоявление |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 140 | 3 | 330 |
| 23 | с. Вороново д.2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Вороново д. 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Вороново |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 1540 |
| 23 | д. Ворсино |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 140 | 3 | 330 |
| 23 | д. Косовка |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 140 | 8 | 880 |
| 23 | с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 140 | 2 | 220 |
| 23 | д. Новогромово |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 330 |
| 23 | д. Рыжово |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 140 | 5 | 550 |
| 23 | д. Рыжово д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Сахарово |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 140 | 5 | 550 |
| 23 | д. Семенково |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 280 | 2 | 220 |
| 23 | д. Семенково , ул. Веневская д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Семенково , ул. Веневская д. 16А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Свитино |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 220 |
| 23 | д. Львово |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 110 |
| 23 | с. Свитино д.35А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 220 |
| 23 | с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 110 |
| 23 | д. Троица |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 140 | 2 | 220 |
| 23 | д. Филино |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 140 | 2 | 220 |
| 23 | д. Юдановка д.65 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 140 | 7 | 770 |
| 23 | д. Юрьевка д. 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Юрьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 330 |
| 23 | д. Ясенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 550 |
| 23 | пос. ЛМС, мкр. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 220 |
|  | Итого по объектам благоустройства и озеленения (населенные пункты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 686,67 | 14,00 | 1 960,00 | 85,00 | 9 350,00 |
|  | Всего по дворовым территориям, объектам благоустройства и озеленения: | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 9,00 | 1,00 | 147,00 | 686,67 | 16,00 | 1 960,00 | 85,00 | 9 350,00 |