АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2018 года № 102

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории

поселения Вороновское в 2019 году»

В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях повышения уровня внешнего благоустройства и создания комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское, улучшения экологической обстановки администрация поселения Вороновское постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2019 году» (приложение к настоящему постановлению).

2. Предусмотреть в бюджете поселения Вороновское расходы на финансирование муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2019 году».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

Глава администрации

поселения Вороновское                                                                 Е.П. Иванов

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 25.12.2018 года № 102

Муниципальная программа

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2019 году»

| Наименование муниципальной программы | Благоустройство территории поселения Вороновское в 2019 году |
| --- | --- |
| Цель программы | Повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское, улучшение экологической обстановки |
| Задачи программы | -обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части, тротуаров на дворовых территориях и территориях населенных пунктов; - обеспечение содержания объектов озеленения на территории поселения; - поддержание в нормативном состоянии объектов благоустройства и озеленения; - обеспечение безопасности и создание комфортных условий на детских игровых площадках; - ремонт объектов благоустройства; - организация сбора мусора (твердых коммунальных отходов); - ликвидация аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев, выполнение работ по санитарной обрезке деревьев; - ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора; - отлов безнадзорных и бесхозяйных животных (собак) |
| Конечные результаты программы | Реализация программы приведет к достижению следующих результатов: - поддержание в нормативном состоянии дворовых территорий в поселении Вороновское – 26 дворов; - поддержание в нормативном состоянии территории объектов благоустройства и озеленения на территории населенных пунктов – 53 объекта; - ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора на территории поселения Вороновское в объеме 1453 м3 мусора; - содержание зеленых насаждений, в. т.ч вырубка аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев - 60ед., санитарная обрезка зеленых насаждений – 25ед.; - ремонт (устройство) объектов благоустройства на территории жилой застройки и населенных пунктов- 20 объектов; - отлов безнадзорных и бесхозяйных животных (собак) в количестве – 40 ед. и содержание безнадзорных и бесхозяйных животных (собак) в количестве – 70 ед.; |
| Перечень мероприятий программы | Приложение 1 к программе |
| Координатор программы | Глава администрации поселения Вороновское |
| Разработчик программы и ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация поселения Вороновское |
| Сроки реализации программы | 2019 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 313 806 983,61 руб., из них по источникам: - средства субсидии из бюджета города Москвы на благоустройство территорий жилой застройки – 259 470 500 ,00 руб.; - средства бюджета поселения Вороновское – 54 336 483,61 руб. |

Паспорт программы

1. Анализ проблемы и обоснование ее решения

программными методами

Благоустройство является одной из важных отраслей городского хозяйства, от состояния которого зависит степень комфортности проживания жителей в поселении Вороновское, а значит и условия жизни населения.

В поселении Вороновское 26 дворов, в которые входят 51 строение со своими придомовыми территориями, а также 53 объекта благоустройства и озеленения на территории населенных пунктов, которые включают в себя:

- проезды – 40 446,00 кв.м.;

- тротуары (усовершенствованное покрытие) – 23 383,32 кв.м.;

- газоны – 302 448,62 кв.м.;

- детские площадки – 45 ед;

- спортивные площадки – 18 ед.

- многофункциональные спортивные площадки – 7 ед.

- роллегородок -1ед.

- урны – 578 ед.;

- скамейки – 576 шт.

Сохранность объектов благоустройства на территории поселения зависит от качества и регулярности выполнения работ по их содержанию и  ремонту в соответствии  с требованиями  Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы № 1018 от 09.11.1999 г., Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы от 4 августа 2014 г. N 05-14-236/4 "Об утверждении Регламента и Технологических карт на работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий",  Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002г. № 743-ПП  «Об утверждении правил создания, содержания и охраны зелёных насаждений города Москвы».

На территории поселения Вороновское необходимо поддерживать в нормативном состоянии объекты озеленения, такие как кустарник, деревья, газоны, цветники, своевременно ликвидировать аварийные, ветровальные, сухостойных деревья, осуществлять по мере необходимости санитарную обрезку деревьев и кустарников, производить окос травы на газонах.

В целях поддержания чистоты и порядка на территории поселения необходимо своевременно выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки и навалы мусора и обеспечивать условия для сбора и вывоза мусора с мест его санкционированного размещения.

Реализация вышеуказанных задач позволит улучшить состояние объектов благоустройства и озеленения, а также обеспечить их нормальное функционирование.

Для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории поселения необходимо проводить регулярные работы по отлову безнадзорных и бесхозяйных животных (собак).

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территории и создание комфортной среды для жителей поселения Вороновское.

На сегодняшний день, администрацией поселения Вороновское осуществляется контроль за содержанием объектов благоустройства и озеленения, соблюдением Правил благоустройства и иных муниципальных нормативных правовых актов в сфере благоустройства организациями и предпринимателями. Для выполнения работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и озеленения в рамках бюджетного финансирования планируется привлекать организации в соответствии с действующим законодательством.

2. Прогноз развития реализации программы

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения Вороновское, повышения комфортности условий проживания для жителей.

3. Цель, задачи и конечные результаты программы

## Цель программы:

## - повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское;

## - улучшение экологической обстановки.

## Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- обеспечение содержания объектов озеленения на территории поселения; озеленения;

-поддержание в нормативном состоянии объектов благоустройства и обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части, тротуаров на дворовых территориях и территориях населенных пунктов;

- обеспечение безопасности и создание комфортных условий на детских игровых площадках;

- ремонт объектов благоустройства.

Основные мероприятия программы изложены в приложении 1 к программе. Адресный перечень программы изложен в приложении 3 к программе.

Конечные результаты программы:

- поддержание в нормативном состоянии дворовых территорий в поселении Вороновское – 26 дворов;

- поддержание в нормативном состоянии территории объектов благоустройства и озеленения на территории населенных пунктов – 53 объекта;

- ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора на территории поселения Вороновское в объеме 1453 м3 мусора;

- содержание зеленых насаждений, в. т.ч вырубка аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев -  60ед., санитарная обрезка зеленых насаждений – 25ед.;

- ремонт (устройство) объектов благоустройства на территории жилой застройки - ремонт (устройство) объектов благоустройства на территории жилой застройки и населенных пунктов- 20 объектов;

- отлов безнадзорных и бесхозяйных животных (собак) в количестве – 40 ед. содержание безнадзорных и бесхозяйных животных (собак) в количестве – 70 ед;

4.Сроки и этапы реализации программы

Программа предусматривает один этап реализации -2019 год.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы, бюджета поселения Вороновское.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы, субсидии из бюджета города Москвы от патентной системы налогообложения и бюджета поселения Вороновское в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 313 806 983,61 руб. из них по источникам:

- средства субсидии из бюджета города Москвы на благоустройство территорий жилой застройки – 259 470 500,00 руб.

- средства бюджета поселения Вороновское – 54 336 483,61 руб.

6. Оценка эффективности программы

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы.

Эффективность реализации программы по использованию бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется достижением целевых показателей, указанных в приложении 2 к программе.

7. Организация управления и контроль за ходом реализации программы

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Вороновское в городе Москве.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Вороновское в городе Москве.

Администрация поселения Вороновское в городе Москве является заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация поселения Вороновское в городе Москве осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- информационно – аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления поселения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется главой поселения Вороновское.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2019 году»

Перечень мероприятий программы «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2019 году»

| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирова- ния (руб.) | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | средства субсидии из бюджета города Москвы | средства субсидии из бюджета города Москвы (патенты) | средства из бюджета поселения Вороновское |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание и текущий ремонт дворовых территорий, объектов благоустройства и озеленения в поселении Вороновское | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2019г | 30 109 576,59 | 0,00 | 0,00 | 30 109 576,59 |
| 2 | Ремонт объектов благоустройства на территории жилой застройки (дворы), в. т.ч. населенные пункты и общественных пространств | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г | 278 159 653,40 | 251 121 500,00 | 8 349 000,00 | 18 689 153,40 |
| 3 | Вырубка аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | II-III квартал 2019г | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2019г. | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 5 | Отлов и содержание безнадзорных и бесхозяйных животных (собак) | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2019 г. | 4 037 753,62 | 0,00 | 0,00 | 4 037 753,62 |
| Итого: |  |  | 313 806 983,61 | 251 121 500,00 | 8 349 000,00 | 54 336 483,61 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2019 году»

Целевые показатели эффективности реализации программы «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году»

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановые значения 2019 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание и текущий ремонт дворовых территорий, объектов благоустройства и озеленения в поселении Вороновское | Количество дворовых территорий, содержащихся в нормативном и безопасном состоянии Количество объектов благоустройства в населенных пунктах, содержащихся в нормативном и безопасном состоянии | ед. ед. | 26 53 |
| 2 | Ремонт объектов благоустройства на территории жилой застройки | Посредством благоустройства обустроены и приведены в исправное состояние объекты благоустройства на дворовых территориях, территориях населенных пунктов и общественных пространств Площадь дворовых территорий, населенных пунктов и общественных пространств, на которых обустроены и приведены в исправное состояние объекты благоустройства | ед. кв. м. | 20 155 700,62 |
| 3 | Вырубка аварийных, ветровальных сухостойных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений | Количество зеленых насаждений, подлежащих: -вырубке - санитарной обрезке | ед. ед. | 60 25 |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | Объем вывезенного несанкционированного мусора | куб. м. | 1453 |
| 5 | Отлов собак Содержание собак | Количество отловленных безнадзорных животных | голов голов | 40 70 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2019 году»

Адресный перечень объектов благоустройства, подлежащих ремонту (устройству) на территории поселения Вороновское в 2019 году.

| № п/п | Тип объекта (дворовая территория, деревня, село, парк, улица) | Адрес объекта (наименование объекта) | Площадь, кв. м, | Наименование объекта благоустройства, расположенного на дворовой территории (МАФ, АБП, газон ит.д.) | Количество | Ед. изм. | Характеристика и тип материала | Вид выполняемых работ | Привязка выполнения работ (детская площадка, спортивная площадка, зона тихого отдыха, др.) | Сумма (руб.) | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства субсидии из бюджета города Москвы | средства из бюджета поселения Вороновское |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | поселок | пос. ЛМС, мкр. Центральный д.31,34 | 13806 | Проезд (АБП) | 2 893,95 | кв. м | асфальт | ремонт с заменой бортового камня | двор | 3 393 394,50 | 3 183 345,00 | 210 049,50 |
|  |  |  |  | Бортовой камень дорожный | 282,00 | п. м | ж/б | ремонт |  | 344 040,00 | 344 040,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бортовой камень дорожный | 80,00 | п. м | ж/б | установка |  | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | дорожно-тропиночная сеть | 749,55 | кв. м | асфальт | ремонт |  | 814 100,00 | 617 760,00 | 196 340,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 538,00 | п. м | ж/б | ремонт |  | 505 720,00 | 505 720,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 64,00 | п. м | ж/б | установка |  | 54 400,00 | 54 400,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 1 800,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 6 001 654,50 | 5 595 265,00 | 406 389,50 |
| 2 | поселок | пос. ЛМС, мкр. "Центральный" д. 26,27 | 13770 | Проезд (АБП) | 3 488,00 | кв. м | асфальт | ремонт с заменой бортового камня | двор | 3 836 800,00 | 3 836 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бортовой камень дорожный | 575,00 | п. м | ж/б | ремонт |  | 701 500,00 | 701 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 226,84 | кв. м | асфальт | ремонт |  | 249 524,00 | 249 524,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 6,90 | кв. м | асфальт | устройство |  | 8 970,00 | 8 970,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 195,00 | п. м | бетон | ремонт |  | 183 300,00 | 183 300,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 57,00 | п. м | ж/б | установка |  | 48 450,00 | 48 450,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 3 000,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 6 378 544,00 | 6 378 544,00 | 0,00 |
| 3 | деревня | Ясенки, д. 1А - 61 | 2315 | дорожно-тропиночная сеть (левая сторона) | 1 413,68 | кв. м | асфальт | устройство с поднятием уровня | по территории деревни | 2 685 992,00 | 1 979 152,00 | 706 840,00 |
|  |  |  |  | бортовой камень дорожный | 1 767,00 | п. м | ж/б | устройство |  | 1 767 000,00 | 1 767 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 900,00 | кв. м | Растительный грунт, семена | устройство |  | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 4 857 992,00 | 4 151 152,00 | 706 840,00 |
| 4 | поселок | пос. ЛМС, мкр. Солнечный городок д.1-5 | 36112 | Проезд (АБП) | 3 833,63 | кв. м | асфальт | ремонт с заменой бортового камня | двор | 4 216 993,00 | 4 216 993,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Парковки (АБП) | 1 089,58 | кв. м | асфальт | ремонт с заменой бортового камня |  | 1 198 538,00 | 1 198 538,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бортовой камень дорожный | 338,60 | п. м. | ж/б | Ремонт |  | 413 092,00 | 413 092,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бортовой камень дорожный | 188,00 | п. м. | ж/б | Устройство |  | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 1 213,48 | п. м. | асфальт | Ремонт |  | 1 456 176,00 | 1 456 176,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 1 070,80 | п. м. | ж/б | Устройство |  | 910 180,00 | 910 180,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Площадка для беседки АБП | 57,52 | кв. м | асфальт | Устройство |  | 78 227,20 | 78 227,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 70,00 | п. м. | ж/б | Устройство |  | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Беседка | 1,00 | шт. | металл, дерево, пластик | Устройство |  | 247 500,00 | 247 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Урны | 2,00 | шт. | металл | Установка |  | 4 848,00 | 4 848,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 2 150,00 | кв. м | растительный грунт, семена | ремонт с выравниванием |  | 967 500,00 | 967 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диван парковый | 6,00 | шт. | дерево, металл. | Установка |  | 74 088,00 | 74 088,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Урны | 6,00 | шт. | металл | Установка |  | 14 544,00 | 14 544,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 9 829 186,20 | 9 829 186,20 | 0,00 |
| 5 | село | Вороново от д.1 до д. 29 | 2650 | Дорожно-тропиночная сеть (левая сторона) | 1 078,42 | кв. м | асфальт | ремонт с рассширением | по территории села | 1 509 788,00 | 1 509 788,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 278,10 | кв. м | асфальт | устройство с поднятием уровня |  | 476 941,50 | 361 530,00 | 115 411,50 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 1 648,00 | п. м | ж/б | устройство |  | 1 400 800,00 | 1 400 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Наружные лестницы со спусками | 2,00 | Шт. | асфальт, бортовой камень | устройство |  | 34 100,00 | 34 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Подпорные стенки | 170 | п. м | ж/б | ремонт |  | 697 000,00 | 697 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 733 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 329 850,00 | 329 850,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 4 448 479,50 | 4 333 068,00 | 115 411,50 |
| 6 | село | Вороново от д.31 до д. 96 | 4500 | Дорожно-тропиночная сеть (левая сторона) | 2 162,83 | кв. м | асфальт | ремонт с расширением | по территории села | 2 919 820,50 | 2 919 820,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 2 911,00 | п. м | ж/б | устройство |  | 2 474 350,00 | 2 474 350,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Наружные лестницы со спусками | 3,00 | шт. | асфальт, бортовой камень | устройство |  | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 1193,26 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 536 967,00 | 536 967,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 6 181 137,50 | 6 181 137,50 | 0,00 |
| 7 | деревня | Косовка (правая сторона) от д. 58 до д. 32А | 2420 | Дорожно-тропиночная сеть | 1 187,50 | кв. м | асфальт | устройство с поднятием уровня | по территории деревни | 2 375 000,00 | 1 543 750,00 | 831 250,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 1 484,00 | п. м | ж/б | устройство |  | 1 261 400,00 | 1 261 400,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 615,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 276 750,00 | 276 750,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 3 913 150,00 | 3 081 900,00 | 831 250,00 |
| 8 | деревня | Косовка (левая сторона) от д. 1 до д. 31 | 2760 | Дорожно-тропиночная сеть | 1 377,00 | кв. м | асфальт | устройство с поднятием уровня | по территории деревни | 2 660 100,00 | 1 790 100,00 | 870 000,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 1 721,00 | п. м | ж/б | устройство |  | 1 462 850,00 | 1 462 850,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 690,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 310 500,00 | 310 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 4 433 450,00 | 3 563 450,00 | 870 000,00 |
| 9 | село | Вороново (правая сторона) от д. 141 до д. 117 | 2 470 | Дорожно-тропиночная сеть | 1 286,56 | кв. м | асфальт | ремонт с расширением | по территории села | 1 736 856,00 | 1 736 856,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 1 608,00 | п. м | ж/б | устройство |  | 1 366 800,00 | 1 366 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 591,04 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 265 968,65 | 265 968,65 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 3 369 624,65 | 3 369 624,65 | 0,00 |
| 10 | деревня | Сахарово д.47 | 1 520,00 | Дорожно-тропиночная сеть | 808,00 | кв. м | асфальт | устройство с поднятием уровня | на территории деревни | 1 350 400,00 | 1 050 400,00 | 300 000,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 1 010,00 | п.м | ж/б | устройство |  | 858 500,00 | 858 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 300,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 4,96 | кв. м | асфальт | Устройство |  | 6 448,00 | 6 448,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 82,5 | кв. м | асфальт, резина | Устройство |  | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 46,5 | п. м. | ж/б | Устройство |  | 39 525,00 | 39 525,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Ограждение детской площадки H-1,2м | 43,8 | п. м. | металл | Устройство |  | 72 270,00 | 72 270,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МАФ | 5 | шт. | дерево, металл. | Оснащение |  | 146 700,00 | 146 700,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диваны парковые | 1 | шт. | дерево, металл. | Установка |  | 12 348,00 | 12 348,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Урны | 1 | шт. | металл. | Установка |  | 2 424,00 | 2 424,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 54,00 | кв. м | растительный грунт, семена | Устройство |  | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 2 845 915,00 | 2 545 915,00 | 300 000,00 |
| 11 | деревня | Ворсино д. 41 | 873 | МАФ (Workaut) | 2,00 | шт. | дерево, металл | оснащение | на территории деревни | 96 096,00 | 96 096,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диваны парковые | 1,00 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 748 800,00 | 748 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Урны | 1,00 | шт. | металл | оснащение |  | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 35,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 150 450,00 | 150 450,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 8,90 | кв. м | асфальт | устройство |  | 270 600,00 | 270 600,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 32,50 | п. м. | бетон | устройство |  | 68 701,00 | 68 701,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 24,00 | кв. м | асфальт, резина | устройство |  | 24 696,00 | 24 696,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Тренажерная беседка на 10 тренажеров | 1,00 | шт. | металл, пластик | оснащение |  | 4 848,00 | 4 848,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МАФ (информационный щит) | 1,00 | шт. | металл | оснащение |  | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диваны парковые | 1,00 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 11 570,00 | 11 570,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Урны | 1,00 | шт. | металл | оснащение |  | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 35,00 | м. кв. | растительный грунт, семена | устройство |  | 87 600,00 | 87 600,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 78,40 | кв. м | асфальт | устройство |  | 165 518,00 | 165 518,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 134,00 | п. м. | бетон | устройство |  | 12 348,00 | 12 348,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 80,00 | кв. м | асфальт, резина | устройство |  | 2 424,00 | 2 424,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Дорожка для прыжков в длину с разметкой | 4,10 | п. м. | резина | устройство |  | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МАФ | 7,00 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 11 570,00 | 11 570,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диваны парковые | 2,00 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 27 625,00 | 27 625,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Урны | 2,00 | шт. | металл | оснащение |  | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 70,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 561 220,00 | 561 220,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МАФ (Workaut) | 2,00 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 16 176,00 | 16 176,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диваны парковые | 1,00 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 12 348,00 | 12 348,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Урны | 1,00 | шт. | металл | оснащение |  | 2 424,00 | 2 424,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 35,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 8,90 | кв. м | асфальт | устройство |  | 101 920,00 | 101 920,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 32,50 | п. м | бетон | устройство |  | 113 900,00 | 113 900,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 24,00 | кв. м | асфальт, резина | устройство |  | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Тренажерная беседка на 10 тренажеров | 1,00 | шт. | металл, пластик | оснащение |  | 15 990,00 | 15 990,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МАФ (информационный щит) | 1,00 | шт. | металл | оснащение |  | 246 676,00 | 246 676,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диваны парковые | 1,00 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 24 696,00 | 24 696,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Урны | 1,00 | шт. | металл | оснащение |  | 4 848,00 | 4 848,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 35,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 3 185 744,00 | 3 185 744,00 | 0,00 |
| 12 | деревня | Бабенки (правая сторона) от д.49 до д. 4 | 3 220,00 | Дорожно-тропиночная сеть | 1 110,80 | кв. м | асфальт | устройство с поднятием уровня | по территории деревни | 2 254 924,00 | 1 444 040,00 | 810 884,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 1 412,00 | п. м | ж/б | устройство |  | 1 200 200,00 | 1 200 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 630,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 283 500,00 | 283 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 3 738 624,00 | 2 927 740,00 | 810 884,00 |
| 13 | деревня | Бакланово д.18 | 1 760,00 | Дорожно-тропиночная сеть | 110,40 | кв. м | асфальт | устройство | на территории деревни | 143 520,00 | 143 520,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 204,40 | п. м. | бетон | устройство |  | 173 740,00 | 173 740,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 230,00 | кв. м | гранитный отсев | устройство |  | 552 000,00 | 552 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Ограждение детской площадки, H=1,2м | 64,00 | п. м. | металл | устройство |  | 105 600,00 | 105 600,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МАФ | 8,00 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 821 193,00 | 821 193,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диваны парковые | 4,00 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 49 392,00 | 49 392,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Урны | 4,00 | шт. | металл | оснащение |  | 9 696,00 | 9 696,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 750,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 337 500,00 | 337 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 57,00 | кв. м | асфальт | устройство |  | 74 100,00 | 74 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 312,00 | кв. м | асфальт, резина | устройство |  | 748 800,00 | 748 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Разметка площадки | 18,00 | кв. м | краска | устройство |  | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 145,00 | п. м | бетон | устройство |  | 123 250,00 | 123 250,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Ограждение спортивной площадки, H=3м | 82,00 | п. м. | металл | устройство |  | 270 600,00 | 270 600,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МАФ | 3,00 | шт. | металл | оснащение |  | 68 701,00 | 68 701,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диваны парковые | 2,00 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 24 696,00 | 24 696,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Урны | 2,00 | шт. | металл | оснащение |  | 4 848,00 | 4 848,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 100,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 16,26 | кв. м | асфальт | устройство |  | 21 138,00 | 21 138,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 46,00 | п. м. | бетон | устройство |  | 39 100,00 | 39 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 32,00 | кв. м | асфальт, резина | устройство |  | 76 800,00 | 76 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МАФ (WORKOUT) | 2,00 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 165 518,00 | 165 518,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диваны парковые | 1,00 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 12 348,00 | 12 348,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Урны | 1,00 | шт. | металл | оснащение |  | 2 424,00 | 2 424,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 80,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 12,20 | кв. м | асфальт | устройство |  | 15 860,00 | 15 860,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 35,00 | п. м. | бетон | устройство |  | 29 750,00 | 29 750,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 24,00 | кв. м | асфальт, резина | устройство |  | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Тренажерная беседка на 10 тренажеров | 1,00 | шт. | металл, пластик | оснащение |  | 561 220,00 | 561 220,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МАФ (информационный щит) | 1,00 | шт. |  | оснащение |  | 16 176,00 | 16 176,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диваны парковые | 1,00 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 12 348,00 | 12 348,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Урны | 1,00 | шт. | металл | оснащение |  | 2 424,00 | 2 424,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 80,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 4 643 942,00 | 4 643 942,00 | 0,00 |
| 14 | село | с. Вороново д. 23А | 635 | Дорожно-тропиночная сеть | 60 | кв. м | асфальт | Устройство |  | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 221,6 | кв. м | асфальт, резина | Устройство |  | 531 840,00 | 531 840,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 172 | п. м. | ж/б | Устройство |  | 146 200,00 | 146 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Ограждение детской площадки H-1,2м | 106 | п. м. | металл | Устройство |  | 174 900,00 | 174 900,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МАФ | 10 | шт. | дерево, металл. | Оснащение |  | 698 721,00 | 698 721,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диваны парковые | 6 | шт. | дерево, металл. | Установка |  | 74 088,00 | 74 088,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Урны | 6 | шт. | металл. | Установка |  | 14 544,00 | 14 544,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 324,53 | кв. м | растительный грунт, семена | Устройство |  | 146 038,65 | 146 038,65 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 1 864 331,65 | 1 864 331,65 | 0,00 |
| 15 | поселок | Городской пруд и прилегающая территория в пос. ЛМС, мкр. Центральный | 62100 | Демонтаж существующих покрытий, конструкций лестниц, подпорных стенок, люков | 10267,9 | т | плиты, асфальтобетон, кирпич, металл | демонтаж |  | 11438214,25 | 3 569 868,06 | 7 868 346,19 |
|  |  |  |  | Прокладка кабеля, для освещения сцены | 385 | м | трубы, кабель | прокладка в земле |  | 1 496 006,76 | 1 496 006,76 | 0,00 |
|  |  |  |  | Берегоукрепление | 2440 | куб. м. | металл, бетон, гранит | устройство |  | 29524010,59 | 29 524 010,59 | 0,00 |
|  |  |  |  | Элементы благоустройства (подпорные стенки, лестницы, оголовки) | 18 | шт. | бетон, валуны | устройство |  | 8 585 334,27 | 8 585 334,27 | 0,00 |
|  |  |  |  | Сцена и деревянный помост | 2 | шт. | бетон, металл, дерево | устройство |  | 4 854 093,98 | 4 854 093,98 | 0,00 |
|  |  |  |  | Вертикальная планировка | 9553,2 | кв. м | земля | выемка грунта и планировка участка |  | 12431999,20 | 12 431 999,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | МАФ | 243 | шт. | металл, дерево | установка |  | 20512277,92 | 20 512 277,92 | 0,00 |
|  |  |  |  | Декоративное ограждение пруда | 844 | м | металл | установка |  | 10793494,08 | 10 793 494,08 | 0,00 |
|  |  |  |  | Озеленение | 38625,8 | кв. м | газоны, цветники | устройство |  | 36130331,90 | 36 130 331,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | Дорожные покрытия | 15053 | кв. м | плитка, АБП, резинка, гравий | устройство |  | 61573083,23 | 61 573 083,23 | 0,00 |
|  |  |  |  | Авторский надзор за объектами благоустройства | 1 | шт. | экспертиза | контроль |  | 952 293,79 | 0,00 | 952 293,79 |
|  |  |  |  | Технический надзор за объектами благоустройства | 1 | шт. | экспертиза | контроль |  | 3 665 657,42 | 0,00 | 3 665 657,42 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 201 956 797, 40 | 189 470 500, 00 | 12 486 297, 40 |
| № п/п | Тип объекта (дворовая территория, деревня, село, парк, улица) | Адрес объекта (наименование объекта) | Площадь, кв. м, | Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории (МАФ, АБП, газон и т.д.) | Кол-во | Ед. изм. | Хар-ка и тип материала | Вид выполняемых работ | Привязка выполнения работ (детская площадка, спортивная площадка, зона тихого отдыха, др.) | Сумма (руб.) | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства субсидии из бюджета города Москвы (патенты) | средства из бюджета поселения Вороновское |
| 16 | село | с. Вороново д. 59 | 250 | Дорожно-тропиночная сеть | 18,3 | кв. м | асфальт | Устройство | на территории деревни | 23 790,00 | 23 790,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 150 | кв. м | асфальт, резина | Устройство |  | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 70 | п. м | ж/б | Устройство |  | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Ограждение детской площадки H-1,2м | 48,5 | п. м | металл | Устройство |  | 80 025,00 | 80 025,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МАФ | 8 | шт. | дерево, металл. | Оснащение |  | 230 125,00 | 230 125,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диваны парковые | 2 | шт. | дерево, металл. | Установка |  | 24 696,00 | 24 696,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Урны | 2 | шт. | металл. | Установка |  | 4 848,00 | 4 848,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 60 | кв. м | растительный грунт, семена | Устройство |  | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 809 984,00 | 782 984,00 | 27 000,00 |
| 17 | село | с. Вороново мкр. Молодежный, д. 2А | 380 | Подготовительные работы участка | 150 | кв. м | грунт | насыпь | на территории деревни | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
|  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 42,96 | кв. м | асфальт | Устройство |  | 55 848,00 | 55 848,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 230 | кв. м | асфальт, резина | Устройство |  | 552 000,00 | 552 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 117,4 | п. м | ж/б | Устройство |  | 99 790,00 | 99 790,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Ограждение детской площадки H-1,2м | 62 | п. м | металл | Устройство |  | 102 300,00 | 102 300,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МАФ | 8 | шт. | дерево, металл. | Оснащение |  | 821 193,00 | 821 193,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Диваны парковые | 3 | шт. | дерево, металл. | Установка |  | 37 044,00 | 37 044,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Урны | 4 | шт. | металл. | Установка |  | 9 696,00 | 9 696,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 100,00 | кв. м | растительный грунт, семена | Устройство |  | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 1 797 871,00 | 1 677 871,00 | 120 000,00 |
| 18 | деревня | Голохвастово (левая сторона) от д.120 до д.1 | 2300 | Дорожно-тропиночная сеть | 1 302,56 | кв. м | асфальт | устройство с поднятием уровня | на территории деревни | 2 584 628,00 | 1 693 328,00 | 891 300,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 1 628,00 | п. м | ж/б | устройство |  | 1 383 800,00 | 1 383 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 410,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 184 500,00 | 0,00 | 184 500,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 4 152 928,00 | 3 077 128,00 | 1 075 800,00 |
| 19 | деревня | Львово (правая сторона) от д. 12 до д.25 | 1180 | Дорожно-тропиночная сеть | 559,36 | кв. м | асфальт | устройство с поднятием уровня | по территории деревни | 1 153 708,80 | 727 168,00 | 426 540,80 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 699,00 | п. м | ж/б | устройство |  | 594 150,00 | 594 150,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 238,93 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 107 516,20 | 0,00 | 107 516,20 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 1 855 375,00 | 1 321 318,00 | 534 057,00 |
| 20 | деревня | Львово (левая сторона) от д.11Б до д.1 | 1310 | Дорожно-тропиночная сеть | 630,56 | кв. м | асфальт | устройство с поднятием уровня | по территории деревни | 1 072 123,00 | 819 899,00 | 252 224,00 |
|  |  |  |  | Садовый камень | 788,00 | п. м | ж/б | устройство |  | 669 800,00 | 669 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Газон | 340,00 | кв. м | растительный грунт, семена | устройство |  | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 1 894 923,00 | 1 489 699,00 | 405 224,00 |