****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26.03.2019 № 33**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы**

**«Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2018 году»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях повышения эксплуатационных характеристик дорог и их прочностных показателей а также развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, администрация поселения Вороновское постановляет:

 1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2018 году» (приложение).

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 26.03.2019 года № 33

## Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2018 году»**

##  Муниципальная программа «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2018 году» (далее — программа) утверждена постановлением администрации поселения Вороновское от 26.02.2018 года № 12 (в редакции от 25.12.2018г № 12, от 21.01.2019г № 9)

## Цели программы:

- сохранность и совершенствование объектов дорожного хозяйства**;**

**-** безопасность и функционирование сети автомобильных дорог местного значения поселения Вороновское.

## Задачи программы:

- качественное выполнение работ по ремонту дорог;

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения;

- снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

**1. По программе запланировано:**

- ремонт автомобильных дорог горячей асфальтобетонной смесью - 29 объектов дорожного хозяйства, общей площадью – 163,58 тыс. кв. м.;

- приведение в технически исправное состояние автомобильных дорог местного значения отсыпкой материалами фрезерования асфальтобетона – 46 объектов дорожного хозяйства, общей площадью – 30,76 тыс. кв.м.;

- водоотведение дороги д. Юдановка – 40 п. м.

Выполнением программы является исполнение запланированных мероприятий и целевых (натуральных) показателей программы.

Отчет о достижении натуральных показателей программы приведен в приложении 1.

**2. Ресурсное обеспечение программы в 2018 году.**

 Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское.

**Общий объем финансирования программы (план)** составляет - **175 746,56 тыс. руб.,**

в том числе за счет средств:

- бюджета города Москвы – 158 048,38 тыс. руб.

- бюджета поселения Вороновское – 17 698,18 тыс. руб.

**Общий объем финансирования выполненных работ по программе (факт)** составляет - **175 716,76** **тыс. рублей**. (без учета штрафных санкций) (приложение 2).

в том числе за счет средств:

- бюджета города Москвы – 158 018,59 тыс. руб.

- бюджета поселения Вороновское – 17 698,17 тыс. руб.

 Уменьшение финансирование произошло за счет тендерного снижения по муниципальным контрактам и в соответствии с фактически принятыми работами по ремонту дорог.

 Муниципальная программа «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2018 году» выполнена в полном объеме.

Приложение 1

## к отчету об исполнении муниципальной программы

«Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2018 году»

**Отчет о достижении натуральных показателей программы «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2018 году»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Элемент ОДХ, подлежащий ремонту | Плановые показатели, кв.м  | Фактические показатели, кв.м  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I.** | **Ремонта объектов дорожного хозяйства горячей асфальтобетонной смесью** |  |  |
|  |  **За счет средств субсидии г. Москвы** |  |  |
| 1 | Дорога Калужское ш.- д. Юрьевка-СНТ "Озерное" | Проезжая часть, обочина | 16817,00 | 16817,00 |
| 2 | Подъездная дорога от д.Безобразово к базе отдыха "Салют" | Проезжая часть, обочина | 7574,00 | 7574,00 |
| 3 | Дорога д. Косовка (левая сторона) | Проезжая часть, обочина | 8650,00 | 8650,00 |
| 4 | дорога д.Косовка(правая сторона) | Проезжая часть, обочина | 4531,00 | 4531,00 |
| 5 | Дорога д.Рыжово | Проезжая часть, обочина | 470,00 | 470,00 |
| 6 | дорога д. Бабенки | Проезжая часть, обочина | 1015,00 | 1015,00 |
| 7 | Дорога с.Богоявление | Проезжая часть, обочина | 6489,00 | 6489,00 |
| 8 | Дорога д. Сахарово | Проезжая часть | 7362,00 | 7362,00 |
| 9 | Дорога д. Львово | Проезжая часть, обочина | 1896,00 | 1896,00 |
| 10 | Дорога с. Вороново (левая сторона) | Проезжая часть | 3759,00 | 3759,00 |
| 11 | Дорога с. Вороново (правая сторона) | Проезжая часть | 7842,00 | 7842,00 |
| 12 | с. Вороново, дорога к мкр. "Пролетарий" | Проезжая часть, обочина | 3789,00 | 3789,00 |
| 13 | Дорога с. Вороново мкр. Лесхоз | Проезжая часть | 2681,00 | 2681,00 |
| 14 | Дорога д. Семенково | Проезжая часть | 12952,00 | 12952,00 |
| 15 | Дорога д. Юдановка (правая сторона) | Проезжая часть, обочина | 8575,00 | 8575,00 |
| 16 | Дорога д. Юрьевка (правая сторона) | Проезжая часть, обочина | 3787,00 | 3787,00 |
| 17 | Дорога д. Ясенки | Проезжая часть, обочина | 8942,60 | 8942,60 |
| 18 | дорога д. Голохвастово | Проезжая часть, обочина | 4396,70 | 4396,70 |
| 19 | Дорога с. Новогромово (правая сторона) | Проезжая часть, обочина | 4486,80 | 4486,80 |
| 20 | Дорога с. Новогромово (левая сторона) | Проезжая часть, обочина | 4787,00 | 4787,00 |
| 21 | Подъездная дорога от д. Новогромово к СНТ "Ясенки АПН" | Проезжая часть | 6240,50 | 6240,50 |
| 22 | Дорога с. Свитино | Проезжая часть, обочина | 6019,00 | 6019,00 |
| 23 | Дорога п. ЛМС мкр. Центральный (за столовой) | Проезжая часть | 7886,00 | 7886,00 |
| 24 | Дорога с. Ворсино | Проезжая часть, обочина | 5336,00 | 5336,00 |
| 25 | Дорога д. Бакланово | Проезжая часть, обочина | 11474,7 | 11474,7 |
| 26 | Подъездная дорога к СНТ «Надежда» 13 квартал | проезжая часть | 1806,00 | 1806,00 |
|  |  **За счет средств местного бюджета**  |  |
| 27 | Дорога с. Никольское | Проезжая часть, обочина | 1409,00 | 1409,00 |
| 28 | дорога д. Безобразово | Проезжая часть | 434,80 | 434,80 |
| 29 | Подъездной дороги к д. Семенково с расширением (ось Ж) | Проезжая часть, обочина | 2167,7 | 2167,7 |
|  | **Всего ремонт ОДХ горячей асфальтобетонной смесью (за счет субсидии г. Москвы и местного бюджета)** | **163575,80** | **163575,80** |
|  |  **За счет средств местного бюджета** |  |  |
| **II.** | Приведение в технически исправное состояние автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства (отсыпка материалом фрезерования асфальтобетона) | 30758,35 | 30758,35 |
| **III.** | Приведение в нормативное санитарное состояние автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства (водоотведение) | 40 п.м. | 40 п.м. |

Приложение 2

## к отчету об исполнении муниципальной программы

«Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2018 году»

**Отчет о выполнении мероприятий программы «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2018 году»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и содержание мероприятий | Объемы финансирования, руб. (план) | Объемы финансирования, руб. (факт) | В том числе: |
| Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (план) | Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (факт) | Средства из бюджета поселения Вороновское, руб. (план) | Средства из бюджета поселения Вороновское, руб. (факт) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Ремонт объектов дорожного хозяйства асфальтобетонными смесями | 165 595 379,07 | 165 565 584,66 | 158 048 383,66  | 158 018 589,25 | 7 546 995,41 | 7 546 995,41 |
|
|
| Ремонт подъездной дороги к д. Семенково с расширением (ось Ж)  | 5 420 972,56 | 5 420 972,56 | 0,00 |  0,00 | 5 420 972,56 | 5 420 972,56 |
|
|
| Ремонт дорог материалом фрезерования | 4 573 758,86 | 4 573 758,86 | 0,00 | 0,00 | 4 573 758,86 | 4 573 758,86 |
|
|
| Ремонт дороги д. Юдановка уч. 7 (водоотведение) | 156 446,65 | 156 446,65 | 0,00 | 0,00 | 156 446,65 | 156 446,65 |
|
|
|
|
|
| **Всего за 2018г.** | **175 746 557,14** | **175 716 762,73** | **158 048 383,66**  | **158 018 589,25** | **17 698 173,48** | **17 698 173,48** |

Примечание: фактическая оплата выполненных работ по программе учтена без вычета неустоек (штрафов, пеней)