****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26.03.2019 № 35**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году»**

В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства города Москвы № 507-ПП от 24 сентября 2012 года «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях повышения эстетических качеств, создания мест отдыха на прилегающих к жилым домам дворовых территориях, благоустройства придомовой территории методом устройства газонов и озеленения (посадка деревьев и кустов), а также обустройства парковочных мест, спортивных и детских площадок, детских спортивных комплексов с установкой малых архитектурных форм, администрация поселения Вороновское постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 26.03.2019 года № 35

## Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году»**

## Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году» (далее — Программа) утверждена постановлением администрации поселения Вороновское от 28.11.2017 года № 146 (в редакции от 03.09.2018г № 66, от 30.11.2018г № 88, от 25.12.2018г № 95, от 21.01.2019г № 7).

## Цели и задачи программы:

Цель программы:

- повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское;

- улучшение экологической обстановки.

Задачи программы:

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части,

тротуаров на дворовых территориях и территориях населенных пунктов;

- обеспечение содержания объектов озеленения на территории поселения;

- поддержание в нормативном состоянии объектов благоустройства и озеленения;

- обеспечение безопасности и создание комфортных условий на детских игровых и

спортивных площадках;

- ремонт объектов благоустройства;

- организация сбора мусора (твердых коммунальных отходов);

- ликвидация аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев, выполнение работ по санитарной обрезке деревьев;

- уничтожение борщевика Сосновского с внесением гербицидов на территориях в границах населенных пунктов;

- ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;

- устройство контейнерных площадок и приобретение контейнеров для вывоза ТКО;

- отлов безнадзорных и бесхозяйных животных (собак).

1. По программе запланирован ремонт и благоустройство дворов и населенных пунктов в поселении Вороновское. Кроме этого, в 2018 году для комфортного отдыха населения были запланированы работы 1 этапа благоустройства городского пруда и прилегающей территории. Продолжение этих работ планируется в 2019 году до полного завершения в соответствии с утвержденным проектом.

Выполнением программы является исполнение запланированных мероприятий и целевых (натуральных) показателей программы.

Отчет о достижении натуральных показателей программы приведен в **приложении 2**

2. Ресурсное обеспечение программы в 2018 году.

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств субсидии из

бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское.

**Общий объем финансирования программы (план)** – составляет **93 283.89** тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

- бюджета города Москвы - 45 440,8 тыс. рублей;

- местного бюджета – 47 843,09тыс. рублей;

**Общий объем финансирования выполненных работ по программе (факт)** составляет - **93 930,29 тыс. руб.** (**приложение 1**), в т.ч. за счет средств:

- бюджета города Москвы –43 920,80 тыс. рублей;

- местного бюджета – 50 009,49 тыс. рублей;

Увеличение финансирования за счет местного бюджета объясняется тем, что содержание дворов является работами непрерывного цикла, которые финансировались с начала года (период с 03.01.2018г. по 03.03.2018г.) за счет местного бюджета по договорам, а с момента заключения Муниципального контракта № 00148300019317000033--0108999-03 от 05.03.2018г. за счет средств, предусмотренных контрактом.

Уменьшение финансирование по субсидии г. Москвы произошло за счет тендерного снижения по муниципальным контрактам.

Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году» выполнена в полном объеме.

Приложение 1

## к отчету об исполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о выполнении мероприятий программы «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году»** | | | | | | | | |
| Наименование и содержание мероприятий | Объемы финансирования, руб. (план) | Объемы финансирования, руб. (факт) | в том числе: | | | | | |
| Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (план) | Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (факт) | Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (патенты) (план) | Средства субсидии из бюджета г. Москвы, руб. (патенты) (факт) | Средства из бюджета поселения Вороновское, руб. (план) | Средства из бюджета поселения Вороновское, руб. (факт) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Содержание и текущий ремонт дворовых территорий, объектов благоустройства и озеленения | 14337610,41 | 17 412 676,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 337 610,41 | 4 610 798,53 (с 03.01.18г. по 03.03.18г.) |
| 12 801 878,22 (с 04.03.18г. по 31.12.18г.) |
| Содержанию объектов благоустройства в населенных пунктах | 8 167 847,3 | 8 167 847,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 167 847,30 | 8 167 847,30 |
|
|
| Ремонт объектов благоустройства на территории жилой застройки (дворы), в. т.ч. населенные пункты | 63735964,01 | 61 307 290,55 | 38000000,00 | 36480000,00 | 6472 000,00 | 6 471 995,45 | 19 263 964,01 | 18 355 295,10 |
|
|
| Вырубка аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев и санитарная обрезка | 530299,82 | 530 299,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 299,82 | 530 299,82 |
|
| Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000000,00 | 4000000,00 |
|
| Отлов собак | 1 057 507,92 | 1 057 507,92 | 968 803,20 | 968 803,20 | 0,00 | 0,00 | 88 704,72 | 88 704,72 |
|
|
| Закупка контейнеров для вывоза ТКО | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
|
|
| Уничтожение борщевика Сосновского | 1 094 662,72 | 1 094 662,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 662,72 | 1 094 662,72 |
|
|
| **Всего за 2018г.** | **93 283 892,18** | **93 930 285,06** | **38 968 803,2** | **37 448 803,2** | **6 472 000,0** | **6 471 995,45** | **47 843 088,98** | **50 009 486,41** |

Примечание: фактическая оплата выполненных работ по программе учтена без вычета неустоек (штрафов, пеней)

Приложение 2

## к отчету об исполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 году»

**Отчет о достижении натуральных показателей программы «Благоустройство территории поселения Вороновское в 2018 г.»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Содержание и текущий ремонт дворовых территорий, объектов благоустройства и озеленения в поселении Вороновское | Количество дворовых территорий, содержащихся в нормативном и безопасном состоянии  Количество объектов благоустройства в населенных пунктах, содержащихся в нормативном и безопасном состоянии | ед.  ед. | 26  53 | 26  53 |
| 2 | Ремонт объектов благоустройства на территории жилой застройки | Посредством благоустройства обустроены и приведены в исправное состояние объекты благоустройства на дворовых территориях и территориях населенных пунктов  Площадь дворовых территорий и населенных пунктов, на которых обустроены и приведены в исправное состояние объекты благоустройства | ед.  кв. м. | 30  131440,0 | 30  131440,0 |
|  |  | В том числе по видам работ: |  |  |  |
|  |  | устройство дорожно-тропиночной сети | кв. м. | 2553,6 | 2553,6 |
|  |  | устройство садового и бордюрного камня | п.м. | 3652,8 | 3652,8 |
|  |  | ремонт дворовых проездов | кв.м. | 768,08 | 768,08 |
|  |  | установка парковых диванов и урн во дворовой территории | шт. | 72 | 72 |
|  |  | устройство детских площадок | шт. | 3 | 3 |
|  |  | устройство спортивных и многофункциональных площадок | шт. | 6 | 6 |
|  |  | ремонт спортивных площадок | шт. | 3 | 3 |
|  |  | установка тренажерных беседок на 10 тренажеров | шт. | 3 | 3 |
|  |  | устройство площадок отдыха | шт. | 2 | 2 |
|  |  | устройство площадки для сушки белья | шт. | 1 | 1 |
|  |  | устройство и ремонт газонов | кв.м. | 3048,8 | 3048,8 |
|  |  | установка опор уличного освещения на детских и спортивных площадках | шт. | 10 | 10 |
|  |  | устройство водоотведения (желоб, кювет) | п.м. | 370 | 370 |
|  |  | устройство системы наружного освещения с телемеханикой | шт. | 150 | 150 |
|  |  | устройство наружного видеонаблюдения | камер | 25 | 25 |
|  |  | устройство декоративного ограждения | п.м. | 774,56 | 774,56 |
|  |  | устройство плавающих фонтанов | шт. | 3 | 3 |
|  |  | установка Стеллы поселения Вороновское | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Вырубка аварийных, ветровальных сухостойных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений | Количество зеленых насаждений, подлежащих:  вырубке  санитарной обрезке | ед.  ед. | 198  100 | 198  100 |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | Объем вывезенного несанкционированного мусора | куб. м. | 3919 | 3919 |
| 5 | Отлов собак | Количество отловленных безнадзорных животных | голов | 42 | 42 |
| 6 | Закупка контейнеров для вывоза твердых коммунальных отходов | Количество контейнеров | шт. | 48 | 48 |
| 7 | Устройство контейнерных площадок | Количество контейнерных площадок | шт. | 7 | 7 |
| 8 | Уничтожение борщевика Сосновского с внесением гербицидов | Посредством мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского приведены в нормативное санитарное состояние территории населенных пунктов общей площадью | га | 100 | 100 |