****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**01.08.2019 года № 63**

**О внесении изменения в постановление администрации**

**поселения Вороновское от 25.12.2018 г. № 103 «Об утверждении**

**муниципальной программы «Ремонт дорог населенных пунктов**

**в поселении Вороновское в 2019 году»**

В связи с уточнением адресного перечня и объема финансирования муниципальной программы, администрация поселения Вороновское постановляет:

1. В постановление администрации поселения Вороновское от 25.12.2018 года № 103 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2019 году» внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению);

1.2. Приложение к муниципальной программе «Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2019 году» изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению);

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

**Глава администрации**

**поселения Вороновское Е.П. Иванов**

Приложение 1

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 01.08.2019 года № 63

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2019 году»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Ремонт дорог в населенных пунктах поселения Вороновское в 2019 году» |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Бюджетный кодекс РФ;  -Закон города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;  -Устав поселения Вороновское  - Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП «Об утверждении Требований к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы» |
| Цель программы | Сохранность автомобильных дорог местного значения в поселении Вороновское |
| Задачи программы | Улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения. Повышение уровня безопасности дорожного движения. Качественное выполнение работ по ремонту и дорог.  Обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части |
| Конечные результаты | Ремонт объектов дорожного хозяйства асфальтобетонными смесями – 92,66 тыс. кв.м.  Приведение в исправное техническое состояние существующей сети автомобильных дорог местного значения – 21 ед. |
| Заказчик программы | Администрация поселения Вороновское |
| Разработчик программы и ответственный исполнитель программы | Администрация поселения Вороновское |
| Координатор программы | Глава администрации поселения Вороновское |
| Срок реализации программы | 2019 год |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию мероприятия – 79 203 976,24  руб., в том числе:  - средства бюджета поселения Вороновское – 2 575 881,40 руб.  - средства субсидии из бюджета города Москвы – 76 628 094,84 руб. |

1. **Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Сохранность автомобильных дорог в поселении Вороновское зависит от качества и регулярности выполнения работ по ремонту объектов дорожного хозяйства, а также элементов по их обустройству в соответствии с требованиями к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядком выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы, утвержденными постановлением правительства Москвы № 762-ПП от 16.12.2014 года.

Реализация мероприятий программы позволит улучшить состояние и обеспечить нормальное функционирование автомобильных дорог общего пользования и безопасность дорожного движения.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

- выполнение работ по ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения Вороновское согласно адресному перечню объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2019 г. (**приложение к муниципальной программе**).

1. **Прогноз развития реализации программы и планируемые показатели по итогам реализации программы**

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик.

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности.

Исходя из целей программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог.

1. **Цель, задачи и конечные результаты программы**

Целью программы является обеспечение сохранности и совершенствования объектов дорожного хозяйства, устойчивого и безопасного функционирования сети автомобильных дорог поселения Вороновское в отношении автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- качественное выполнение работ по ремонту дорог;

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения;

- снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

1. **Сроки и этапы реализации программы**

Программа предусматривает один этап реализации – 2019 год

**5. Ресурсное обеспечение программы**

Программа реализуется за счет средств местного бюджета поселения Вороновское и средств субсидии из бюджета города Москвы.

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета поселения Вороновское и средств субсидии из бюджета города Москвы осуществляется в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 79 203 976,24 руб.

**6. Оценка эффективности программы**

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить устойчивое и безопасное функционирование сети автомобильных дорог городского округа. Эффективность реализации программы по использованию бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется достижением целевых показателей.

**7. Организация управления и контроль за ходом программы**

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Вороновское.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Вороновское.

Администрация поселения Вороновское является заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация поселения Вороновское осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- привлечение организаций для реализации проектов программы в соответствии с действующим законодательством;

- информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы Совету депутатов поселения Вороновское.

Контроль за исполнением настоящей программы осуществляет глава администрации поселения Вороновское.

**8. Перечень мероприятий программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и содержание мероприятий** | **Ответственный исполнитель мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Объемы финансирования (руб.)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Ремонт объектов дорожного хозяйства асфальтобетонными смесями | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2019 г. | 76 628 094,84 | Субсидия из бюджета г. Москвы |
| 2 575 881,40 | Бюджет поселения Вороновское |
|  | Итого |  |  | **79 203 976,24** |  |

**9. Целевые показатели эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование мероприятий** | **наименование целевого показателя** | **ед. изм.** | **плановые значения 2019 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Работы по ремонту населенных пунктов | Приведение в технически исправное состояние автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | тыс. кв. м. | 92,66 |
| Приведение в исправное техническое состояние существующей сети автомобильных дорог местного значения. | Кол-во | 21 |

Приложение 2

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 01.08.2019 года № 63

Приложение к муниципальной программе

«Ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское в 2019 году

**Адресный перечень объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2019 году**

| № пп. | Адрес объекта (наименование объекта) | Границы работ | | Кате  гория | Площадь объекта по титулу, кв. м. | | | | Потребность в ремонте, кв. м. | | | | Общая стоимость работ, руб. (за счет субсидий г. Москвы). | Общая стоимость работ, руб. (за счет средств местного бюджета). | Общая стоимость работ, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная | Конечная | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. ЛМС, дорога (вдоль гаражных боксов к дому №5) мкр-на "Солнечный городок" | ось А | ось А | 8в | 9502,50 | 1234,80 | 432,30 | 11169,60 | 8397,80 | 684,90 | 432,30 | 9515,00 | 7 460 007,36 | 0,00 | 7 460 007,36 |
| 2 | Дорога д. Семенково | ось Э, ось Н, ось Р, ось В, ось Ш | ось Э, ось Н, ось Р, ось В, ось Ш | 8в | 38050,00 | 0,00 | 6192,00 | 44242,00 | 2836,60 | 0,00 | 0,00 | 2836,60 | 2 183  086,08 | 245  137,42 | 2 428  223,50 |
| 3 | Дорога с. Вороново (правая сторона) | ось Д, ось И | ось Д, ось И | 8а | 17026,3 | 0,00 | 0,00 | 17026,3 | 2396,30 | 0,00 | 0,00 | 2396,30 | 1 769  609,58 | 0,00 | 1 769  609,58 |
| 4 | Дорога с. Вороново (левая сторона) | ось Ж | ось Ж | 8а | 12956,40 | 416,40 | 766,70 | 17026,30 | 642,70 | 0,00 | 84,10 | 726,80 | 493  519,00 | 0,00 | 493  519,00 |
| 5 | Дорога с. Ворсино | ось А, ось Б | ось А, ось Б | 8в | 18892,00 | 0,00 | 858,00 | 19750,00 | 1117,00 | 0,00 | 185,00 | 1302,00 | 1 505  842,95 | 84  744,15 | 1 590   587,10 |
| 6 | д. Безобразово - СНТ Поляница - Акулово | Дорога д. Безобразово | граница пос. Вороновское | 8в | 20966,60 | 0,00 | 3433,20 | 24399,80 | 20966,60 | 0,00 | 3433,20 | 24399,80 | 16 157   501,93 | 0,00 | 16 157   501,93 |
| 7 | Дорога с. Бакланово | ось И, ось М, ось Ж, ось П | ось И, ось М, ось Ж, ось П | 8в | 14937,00 | 0,00 | 4903,00 | 19840,00 | 2071,00 | 0,00 | 664,00 | 2735,00 | 2 840  612,17 | 0,00 | 2 840   612,17 |
| 8 | Дорога д. Троица | ось К | ось К | 8в | 14204,00 | 0,00 | 2637,00 | 16841,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 622  074,00 | 0,00 | 622  074,00 |
| 9 | Дорога д. Юрьевка (левая сторона) | ось Е | ось Е | 8в | 8983,00 | 0,00 | 2292,00 | 11275,00 | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 518  395,00 | 0,00 | 518  395,00 |
| 10 | Дорога д. Косовка (левая сторона) | ось Е | ось Е | 8в | 18497,00 | 0,00 | 4455,00 | 22952,00 | 358,00 | 0,00 | 111,00 | 469,00 | 489  326,08 | 0,00 | 489  326,08 |
| 11 | Дорога п. ЛМС от столовой до пожарного ДЭПО | ось А, ось Б, ось В | ось А, ось Б, ось В | 8а | 13332,00 | 1918,00 | 0,00 | 15250,00 | 13332,00 | 0,00 | 0,00 | 13332,00 | 9 722  450,96 | 0,00 | 9 722   450,96 |
| 12 | Дорога д. Безобразово | ось Б | ось Б | 8в | 7884,00 | 0,00 | 2570,00 | 10454,00 | 781,20 | 0,00 | 168,00 | 949,20 | 635  348,99 | 269  551,88 | 904  900,87 |
| 13 | Дорога п. ЛМС ДК Дружба до мусоросборочной площадки | Площадь у ДК Дружба | Дорога ЛМС - Юдановка | 8а | 1356,00 | 285,00 | 0,00 | 1641,00 | 1356,00 | 0,00 | 0,00 | 1356,00 | 1 228   664,11 | 103   215,16 | 1 331   879,27 |
| 14 | Дорога п. ЛМС от д.21 до общежития | Дорога п. ЛМС от д.21 - Кривые | Дорога п. ЛМС от столовой до пожарного ДЭПО | 8в | 2668,00 | 183,00 | 0,00 | 2851,00 | 2668,00 | 0,00 | 0,00 | 2668,00 | 2 357   479,82 | 0,00 | 2 357   479,82 |
| 15 | Дорога п. ЛМС от д.21 - Кривые | Дорога п. ЛМС от д.21 до общежития | п. ЛМС д. 2Б | 8в | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 717 712,50 | 0,00 | 717 712,50 |
| 16 | Дорога от детского сада №1156 до ВДШИ | Дорога п.ЛМС от ДК Дружба до м/н Приозерный Мигалин | Дорога п. ЛМС от д.21 до общежития | 8в | 2313,00 | 586,00 | 0,00 | 2899,00 | 2313,00 | 0,00 | 0,00 | 2313,00 | 2 094   641,59 | 348   009,51 | 2 442   651,10 |
| 17 | Дорога п.ЛМС от ДК Дружба до м/н Приозерный (Мигалин) | Площадь у ДК Дружба | Дорога п. ЛМС от столовой до пожарного ДЭПО | 8в | 2782,00 | 712,00 | 0,00 | 3494,00 | 2782,00 | 0,00 | 0,00 | 2782,00 | 2 520   788,77 | 429  533,28 | 2 950   322,05 |
| 18 | Подъездная дорога к ДСК "Актер" | Варшавское шоссе | ДСК "Актер" | 8в | 837,20 | 0,00 | 0,00 | 837,20 | 837,20 | 0,00 | 0,00 | 837,20 | 868   590,03 | 0,00 | 868   590,03 |
| 19 | Подъездная дорога к СНТ "Хуторок" | Дорога д.Ясенки- д.Новогромово | СНТ Хуторок | 8в | 463,10 | 0,00 | 35,80 | 498,90 | 463,10 | 0,00 | 35,80 | 498,90 | 576  585,98 | 0,00 | 576   585,98 |
| 20 | Дорога конечная ост. авт.36 до ЖД переезда (СНТ "Здоровье") | ось А, ось Б | ось А, ось Б | 8а | 11387,00 | 0,00 | 2596,90 | 13983,90 | 11387,00 | 0,00 | 2596,90 | 13983,90 | 12 467   757,95 | 0,00 | 12 467   757,95 |
| 21 | Дорога от дет. Сада №1156 до ВДШИ | ось А | ось А | 8а | 2313,00 | 586,00 | 0,00 | 2899,00 | 0,00 | 103,  30 | 0,00 | 103,30 | 119 512,00 | 0,00 | 119 512,00 |
| 22 | Дорога п. ЛМС ДК Дружба до мусоросборочной площадки | ось А | ось А | 8а | 1356,00 | 285,00 | 0,00 | 1641,00 | 0,00 | 285,  00 | 0,00 | 285,00 | 347 700,00 | 28 370,00 | 376 070,00 |
| 23 | Дорога п.ЛМС от ДК Дружба до м/н Приозерный (Мигалин) | ось А | ось А | 8в | 2782,00 | 712,00 | 0,00 | 3494,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 187 880,00 | 101 520,00 | 289 400,00 |
| 24 | Дорога п. ЛМС до ДК Дружба (Больница) | ось А | ось А | 8а | 15394,00 | 4856,00 | 0,00 | 20250,00 | 6181,80 | 984,60 | 0,00 | 7166,40 | 8 743 008,00 | 965 800,00 | 9 708 808,00 |
|  | **Итого: на 2019 год** |  |  |  | **233328,1** | **10191,2** | **31171,9** | **277578,0** | **82736,3** | **2211,8** | **7710,3** | **92658,40** | **76628094,84** | **2575881,4** | **79203976,24** |